**SMLOUVA O DÍLO**

č.:……..

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění na zakázku:

#### „**Robotická šicí pracoviště – 1.etapa dodávky“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Adient Czech Republic s.r.o.**

zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem ve spisové značce C 44227

se sídlem: Dubická 1800/54, Česká Lípa,

zastoupený: Tomášem Šimůnkem, Plant Manager

IČO: 46711953

DIČ: CZ46711953

bankovní spojení: 2106869053/2700 – UniCredit Bank Czech Republic

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem: …………………………………………………………………………………………………

zastoupený: …………………………………………………………………………………………………

IČ: …………………………………………………………………………………………………

DIČ: …………………………………………………………………………………………………

bankovní spojení: …………………………………………………………………………………………………

zapsaný u ………..……………………………………………………………………………………………………………………

(dále jen „zhotovitel“)

**II. Preambule**

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku s názvem: **„Robotická šicí pracoviště – 1.etapa dodávky“,** v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Výběrové řízení bylo uveřejněno dne 1.6.2021 na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/adient-czech-republic-s-r-o\_6596/ pod identifikátorem veřejné zakázky v profilu zadavatele P21V00000010, a dále na webových stránkách https://zakazky.agentura-api.org/ (dále též jen „výběrové řízení“ a „zakázka“).
2. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souladu s „Pravidly pro výběr dodavatelů“vydanými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci programu OPPIK (dále je „Pravidla“), účinnými ke dni zahájení výběrového řízení (vydání platné od 03.12.2020), neboť zakázka je součástí projektu **„Inovace výroby autosedadel a jejich potahů“** reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19\_261/0019452, který má být spolufinancován z programu OPPIK v rámci Výzvy INOVACE – Inovační projekt – Výzva VII a Prioritní osy PO-1 „rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.
3. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při plnění předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje:
5. že se detailně seznámil se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, který byl podrobně specifikován v zadávací dokumentaci k zakázce (dále jen ZD)
6. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy
7. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu

**III. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za toto dílo níže sjednanou cenu.

**IV. Specifikace díla**

1. Předmětem díla **je výroba, kompletace, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dvou robotických šicích pracovišť pro automatizované šití jednotlivých dílů potahů autosedadel.** Předmět díla je dále v této smlouvě označován také jen jako „dílo“.
2. V případě prvního pracoviště se jedná o výrobu a kompletaci nového robotického šicího pracoviště (šicího robota), přičemž 2 základní komponenty, a to průmyslový robot a šicí stroj dodá zhotoviteli objednatel (nejsou součástí ceny díla).
3. V případě druhého pracoviště je předmětem plnění technické zhodnocení stávajícího robotického šicího pracoviště.
4. Součástí plnění je i konstrukce, výroba, programování a následná dodávka 6 sad šablon a výroba 11 sad šablon pro uchycení a manipulaci s jednotlivými díly. Na výrobu jednotlivých šablon budou ze strany objednatele vystavovány samostatné závazné objednávky, jejichž přílohou budou i podrobné podklady pro výrobu, případně i konstrukci a programování jednotlivých šablon, zejména výkresy dílů v elektronické podobě a testový materiál.
5. Součástí plnění je též zaškolení min. 2 technických pracovníků k ovládání SW šicího robota, tzv. SW-Finetunning.
6. Předmětem díla zahrnuje zejména následující činnosti:
7. výroba a kompletace zařízení, jejich dodávka do místa určení, montáž, instalace a uvedení do provozu
8. odzkoušení o ověření správné funkčnosti dodaných zařízení
9. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle platných právních, hygienických a bezpečnostních norem
10. předání veškerých dokumentů potřebných k řádnému provozu a užívání dodaných zařízení, především záručních listů a návodů k obsluze, provozu a údržbě v českém jazyce;
11. seznámení pracovníků zadavatele se správnou obsluhou a údržbou dodaných zařízení
12. likvidace obalů a odpadu;
13. Rozsah díla je určen:
14. Zadávací dokumentací k zakázce (dále jen „ZD“), která je k dispozici
na profilu zadavatele na adrese: <https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/adient-czech-republic-s-r-o_6596/>
15. Nabídkou zhotovitele ze dne ………, kterou předložil do zadávacího řízení (dále jen „nabídka“)
16. Oceněným položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky a který tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy
17. Vyplněným Formulářem technické specifikace, který byl součástí nabídky a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
18. Technickým řešením zhotovitele, které předložil jako součást nabídky a které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy

# Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran.

# Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, činnosti a úkony nutné k jeho řádnému a včasnému provedení tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a ZD.

# Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

**V. Místo a doba plnění**

1. **Místem pro dodání je Česká Lípa**, provozní závod objednatele, na adrese Dubická 1800/54, PSČ: 470 01.
2. Jednotlivá plnění, která jsou předmětem této smlouvy budou zahájena vždy po vystavení jednotlivých závazných objednávek ze strany objednatele a jejich doručení zhotoviteli. Spolu se závaznými objednávkami se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli všechny potřebné komponenty, součásti díla nebo podklady, které jsou pro realizaci jednotlivých dílčích plnění nezbytná.
3. Závazné maximální lhůty pro jednotlivá dílčí plnění jsou následující:
	1. protokolární předání **nového robotického šicího pracoviště ……týdnů**, od doručení závazné objednávky
	2. dodávka **6 sad šablon** zahrnující plnění v rozsahu **konstrukce, výroba a programování do 16 týdnů** od doručení závazné objednávky a dodání všech technických podkladů potřebných pro výrobu šablon (předpoklad dodání společně s novým robotickým šicím pracovištěm dle bodu a.).
	3. **dodávka 11 sad šablon** zahrnující plnění **v rozsahu výroba do 16 týdnů** od doručení závazné objednávky a dodání všech technických podkladů potřebných pro výrobu šablon (předpoklad dodání spolu s rekonstruovaným robotickým šicím pracovištěm dle bodu d.).
	4. **technické zhodnocení stávajícího robotického šicího pracoviště do 8 týdnů** od závazné objednávky a předání prototypu určeného k rekonstrukci zhotoviteli, přičemž závaznou objednávku předpokládá objednatel zaslat po dokončení prvního robotického pracoviště, nejpozději však do 15-ti dnů od předání prvního robotického pracoviště zhotovitelem objednateli.
	5. zaškolení technických pracovníků – **SW Finetunning do 16 týdnů** od protokolárního předání nového robotického pracoviště dle bodu a. objednateli.
4. Prodloužení lhůt pro jednotlivá plnění uvedená v odst. 3 písm) a. až e. tohoto článku smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat pouze z následujících příčin:
	1. nemožnost zahájit nebo realizovat dílo z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (dotační orgán apod.);
	2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
	3. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, epidemie nebo mimořádná opatření vyhlášená vládou v důsledku epidemie jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání místa plnění nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
5. K prodloužení lhůt může dojít pouze na základě dodatku k této smlouvě. Prodloužená lhůta se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel nebo alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.

**VI. Práva a povinnosti smluvních stran**

# Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran.

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výrobky dodané zhotovitelem jako součást díla jsou nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality a vyhovují českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země jejich původu, které jsou zároveň v souladu s právním řádem ČR.
2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci poddodavatelů a příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě jeho provádění, dodržovali závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP“ a „PO“) a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je též povinen zabezpečit tyto osoby ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Cena díla zahrnuje i úhradu příslušných poplatků.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré podklady nutné či potřebné k realizaci díla a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost, zejména zajištění přístupu ke všem potřebným informacím a dokumentům a zajištění přístupu na místa potřebná k realizaci díla.
6. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat provádění díla a zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby kontrola mohla být ze strany objednatele prováděna.
7. Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu s v souladu s ustanovením § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy. Tuto povinnost je zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých případných poddodavatelích.

 **VII. Předání a převzetí díla**

1. Bezvýhradným vlastníkem zhotovovaného díla (dodaných zařízení) se objednatel stává po jeho převzetí a úplném zaplacení sjednané ceny.
2. Předáním díla, resp. jeho jednotlivých částí se rozumí jeho dodání, instalace a zprovoznění v místě plnění, jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti.
3. **O předání díla (části díla) se sepíše předávací protokol**, který musí obsahovat zejména:
4. označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
5. označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
6. označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla a uvedení čísla příslušné závazné objednávky, která se k dané části díla váže
7. rozsah a předmět plnění,
8. čas a místo předání,
9. jména a vlastnoruční podpisy osob odpovědných za plnění této smlouvy,
10. prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá/nepřejímá,
11. případný soupis vad a nedodělků.
12. soupis předávaných dokladů
13. Za doklady nutné k převzetí a užívání díla se považují zejména:
14. veškeré dokumenty potřebné k řádnému provozu a užívání dodaných výrobků, především záruční listy a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, a to v 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě.
15. doklady o zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle platných právních, hygienických a bezpečnostních norem
16. doklady, na kterých se smluvní strany dohodnou
17. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíšou smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíšou smluvní strany protokol s náležitostmi podle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat části díla objednateli ve lhůtách dle článku V. této smlouvy.
18. Za řádně provedené se považuje pouze dílo bez vad a nedodělků. Převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatně neomezují, je právo, nikoliv povinnost objednatele.
19. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 3 dny ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.
20. Datem podpisu předávacího protokolu počíná pro každou část díla běžet záruční lhůta.

**VIII. Cena za dílo**

1. Celková cena díla činí:

 **…………….,- EUR bez DPH, …………….,- EUR DPH, …………….,- EUR vč. DPH,**

Celková cena díla uvedená bez DPH byla stanovena na základě ocenění položkového rozpočtu, který přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla je nejvýše přípustná za rozsah plnění vymezený touto smlouvou.

1. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které je potřeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla i pro řádné a včasné splnění všech s dílem souvisejících závazků, a to při zohlednění všech rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, a zahrnuje i přiměřený zisk. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazku ze smlouvy. V celkové ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady na poskytování bezplatného záručního servisu v rozsahu dle příslušných ustanovení této smlouvy. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
3. Celková cena díla dle odst. č. 1 tohoto článku smlouvy nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.
4. Celková cena díla dle odst. č. 1 tohoto článku smlouvy může být měněna pouze v případě, že by došlo na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu nebo technického řešení díla oproti rozsahu a technickému řešení vymezenému v ZD a v nabídce zhotovitele. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

**IX. Platební podmínky**

1. Platby budou prováděny **v eurech**, bezhotovostním převodem, na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
2. Fakturace za jednotlivá robotická pracoviště bude probíhat samostatně. Zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu ve výši 30 % z ceny za příslušné robotické pracoviště včetně DPH po vystavení závazné objednávky k dané části plnění. Další zálohové faktury až do výše 60% z ceny příslušného robotického pracoviště včetně DPH je zhotovitel oprávněn vystavovat vždy po kompletní výrobě daného zařízení a jeho předvedení objednateli (a to i v místě výroby u zhotovitele).
3. Zbylou část ceny za jednotlivá robotická pracoviště bude fakturována po protokolárním předání daného robotického pracoviště. Nedílnou přílohou těchto faktur bude kopie řádně vyplněného a oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
4. Ceny za výrobu šablon a za SW – finetunning budou fakturovány ve výši odpovídající položkovému rozpočtu po dodání těchto částí předmětu smlouvy objednateli.
5. **Splatnost faktur** je stanovena na **90 dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli.
6. Každý účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

**X. Odpovědnost za škody a pojištění**

1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škodu na věcech převzatých od objednatele za účelem realizace díla stejně jako za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při provádění díla. Zhotovitel na sebe přejímá rovněž odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku.
2. V případě jakékoliv škody na věcech nebo při narušení či poškození majetku či zdraví objednatele nebo třetích osob v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Zhotovitel je za tímto účelem povinen mít a udržovat v platnosti **pojištění odpovědnosti** **proti škodám způsobeným při výkonu své činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění **minimálně 5 mil. Kč**.
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen v objednatelem stanoveném termínu předložit dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného,
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen učinit taková opatření, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. Jestliže tak zhotovitel neučiní a nápravu neprovede ani v objednatelem stanoveném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

**XI. Záruka**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

## Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní **záruku 12 měsíců** ode dne protokolárního předání příslušné části díla objednateli bez vad a nedodělků.

1. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů a dle písemných pokynů předaných zhotovitelem objednateli při předání díla (dokumentace a návody k obsluze a údržbě.) Při neodborném zásahu do dodaného zařízení záruka pozbývá platnosti, totéž platí při demontáži nebo jiném zásahu do dodaného zařízení bez písemného souhlasu zhotovitele. Záruka se nevztahuje též na opotřebitelné a vyměnitelné díly, jejichž seznam bude uveden v předávací dokumentaci k jednotlivým částem díla.
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Pro účely evidence závad se objednatel zavazuje vést tzv. „strojní knihu“, do které bude zapisovat veškeré závady a problémy, které se v průběhu používání zařízení vyskytnou. Zjištěné vady je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: …………………………………………………………………………………
4. Během záruční doby garantuje zhotovitel **servisní zásah do 48 hodin** od nahlášení závady, v pracovních dnech pondělí až čtvrtek mezi 7.00 až 16.00 hod. V případě nahlášení závady v pátek mezi 7.00 až 16.00 hod. bude servisní zásah proveden nejpozději v pondělí. Tyto lhůty platí za předpokladu, že zařízení nebude objednatelem přemístěno na jiné pracoviště.
5. **Zjištěné vady** na dodaných zařízeních se zhotovitel se zavazuje **odstranit nejpozději do 5 dnů** od okamžiku jejího písemného oznámení zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.
6. Pokud nelze v důsledku vady některé součásti díla užívat dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro jeho užívání obvyklý, může objednatel požadovat výměnu takové součásti za novou.
7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo vady provedených prací či dodaných výrobků, na něž záruka dopadá, v přiměřené době neodstraní, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
8. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, je objednatel oprávněn postupovat podle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

**XII.** **Smluvní pokuty**

1. **Za prodlení se splněním lhůty pro předání díla** (jeho příslušné části)
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny příslušné části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
2. Za prodlení se splněním povinnosti **odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení termínu pro **nástup na odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a započatý den.
4. Za nedodržení termínu pro **odstranění vad v záruční lhůtě** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a započatý den.
5. V případě **jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy** nad rámec případů v tomto článku výslovně uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel takové porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné vady či nedodělky odstranit.
8. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 90 kalendářních dnů od doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty.

## **XIII. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
2. v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem;
3. pokud zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající
z této smlouvy;
4. pokud soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),
5. v případě nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že objednatel zhotovitele na porušení smlouvy písemně upozornil a vyzval ke zjednání nápravy a zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní
6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

**XIV. Komunikace**

1. Zástupcem objednatele pro věci technické je:
2. ………..(bude doplněno objednatelem při uzavření smlouvy)
3. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Tyto osoby jsou oprávněny za smluvní strany jednat v záležitostech, které jim byly smluvními stranami svěřeny. Změna v osobě zástupce smluvní strany nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu v osobě zástupce, popř. stanovení dalšího zástupce oprávněného jednat za smluvní stranu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy uvedené v čl. I této smlouvy nebo na kontaktní adresy osob uvedených v odst. 1) a 2) tohoto článku smlouvy. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

**XV. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

**XVIII. Přílohy smlouvy**

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka zhotovitele *(stanovená oceněním položkového rozpočtu, který byl přílohou ZP a který zhotovitel předložil ve své nabídce)*
2. Vyplněný Formulář technické specifikace dodávek *(který byl přílohou ZP a který zhotovitel předložil ve své nabídce)*
3. Návrh technického řešení *(který zhotovitel předložil ve své nabídce)*

V ……………….. dne ………………… V………………………  dne ……………

 Za zhotovitele: Za objednatele:

……………………………. ………………………………

 (jméno a funkce odpovědné osoby)