Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb

č. smlouvy zhotovitele: 					č. smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

dle ustanovení § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník

I.

Smluvní strany

- Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

- Objednatel:

Název: 	Bezpečnostně technologický klastr, o. s.

Sídlo: 	Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava

Zastoupený: 	doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, prezident klastru

Ing. Robert Chlebiš, výkonný ředitel

Kontaktní osoba: 	Mgr. Sandra Tokařová

IČ: 	22873643

DIČ: 	CZ22873643

Bankovní spojení:	Česká obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 	256981906/0300

Telefon: 	+420 597 329 144

E-mail: 	sandra.tokarova@btklastr.cz

II.

Úvodní ustanovení

Objednatel je nositelem projektu spolufinancovaného z OPPI, SPOLUPRÁCE – Klastry (Výzva II. – pokračování), Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BT Bezpečnostně technologický klastr, o. s.

II.

Předmět smlouvy

- Objednatel zadává touto smlouvou a zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli výzkum a vývoj dle Technické specifikace (příloha č. 4 a 5).

III.

Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu podle čl. II této smlouvy nejpozději do 15.12.2014

IV.

Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná.

Celková cena díla bez DPH				….,- Kč

DPH 21%				….,- Kč

Celková cena včetně DPH				…,- Kč

Slovy:

2.  Cena za jednu hodinu práce bez DPH

Cena bez DPH				….,- Kč

DPH 21%				….,- Kč

Cena DPH				…,- Kč

Cena za jednu hodinu práce je závazná pro dodatečné práce na projektu nad rámec vymezení dle čl. II. této smlouvy, nebo výkony, které budou požadovány po termínu ukončení zakázky.

V.

Předání předmětu plnění

- Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku.

- Kompletní dílo dle článku II. bude objednateli předáno do 15. 12. 2014.

- I. etapa díla bude objednateli předána do 15.6.2014 (etapy jsou uvedeny v Příloze č.5)
Součástí předání bude zejména

- Splnění požadavku na další vývoj a nasazení díla bez licenčních či jiných poplatků

- Posouzení vhodnosti návrhu celého systému

- Způsob řešení požadavku na škálovatelnost výkonu systému a řešení vysoké dostupnosti pomocí clusteru aplikačních serverů

- Způsob řešení požadavku vyvažování zátěže mezi uzly clusteru a její rozkládání (load balancing)

- Způsob návrhu integrace PCO a splnění požadavků

  - Kapacita připojených integrovaných PCO do CDPC je až 1000, každé až 10000 objeků

  - Integrace zásahových vozidel s podporou  navigace na cíl

  - Odbavování a zpracování až 10 000 000 objektů

- II. etapa díla bude objednateli předána do 10.12.2014 (etapy jsou uvedeny v Příloze č.5)
Součástí předání bude zejména

  - Splnění požadavku na další vývoj a nasazení díla bez licenčních či jiných poplatků

  - Instalace díla objednavatelem na základě dodané dokumentace

  - Praktická zkouška dokladující dodržení všech požadovaných parametrů na základě testů zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo ověření systému na základě vlastních simulovaných testů i testů v reálném prostředí

  - Předání detailního popisu všech navržených a použitých protokolů a interface

  - Předání dokumentace

VI.

Platební podmínky

- Předmět plnění uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem.

- První fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení 1. Etapy do 20.6.2014. Zhotovitel je oprávněn fakturovat 50% v ceny díla uvedené v čl. IV, současně s fakturou zhotovitel odevzdá průběžnou zprávu dle přílohy č.4.

- Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po nejpozději do třech pracovních dnů po převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně 50% z ceny díla dle uvedené v čl.. IV., současně s fakturou zhotovitel odevzdá závěrečnou zprávu dle přílohy č.4.

- Konečná faktura může být zhotovitelem vystavena až po konečném předání a převzetí díla.

- Úhrada faktury bude provedena do 14 dnů od obdržení faktury.

- Faktura musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 28 zák. č. 235/2004 Sb., a § 13a obchodního zákoníku.

- Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v tomto článku je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli v době splatnosti, přičemž se tímto nedostává do prodlení s její splatností. Zhotovitel je povinen fakturu opravit a zaslat zpět objednateli s novým datem splatnosti.

- Faktura se má za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VII.

Součinnost

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost, spočívající v případném předání podkladů a doplňujících informací.

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne objednavateli 1 x průběžnou zprávy a jednu závěrečnou zprávu k datu odevzdání díla, dle osnovy uvedené v zadávací dokumentaci příloha č. 4. Vývojová studie, první průběžná vývojová zpráva bude odevzdána do 15.6.2014 a závěrečná zpráva bude odevzdána do 10.12.2014.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

- Pro odpovědnost za vady se použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

- Dodací a kvalitativní podmínky díla se řídí podle příslušných ČSN, TP, zákonů a předpisů, které se k dané oblasti vztahují.

- Zhotovitel bude odpovědný za rozsah a obsah předmětu díla.

- Zhotovitel poskytuje záruku na celý předmět díla v délce 36 měsíců od předání a převzetí.

IX.

Sankce

- Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla, nebo jeho části, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z příslušné ceny předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení.

- Při prodlení objednatele se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý, byť i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nesplní povinnost ukončit a předat dílo v termínu dle čl. V.2 této smlouvy (do 15.12.2014), zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% z celkové ceny vč. DPH dle čl. IV.1 této smlouvy.

- Pokud zhotovitel nesplní povinnost předložit průběžnou zprávu v termínu dle čl. VII této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na úhradu ceny za provedené plnění, a to ani v poměrné části.

- Povinnost zaplatit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

X.

Licenční ujednání

  - Vznikne-li činností zhotovitele autorské dílo ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů, uděluje zhotovitel v souladu s ust. § 47 odst. 2 téhož zákona objednateli výhradní licenci k užívání autorského díla na dobu 50 let. Cena za udělenou licenci je již plně obsažena v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.

XI.

Další ujednání

- Obě smluvní strany se dohodly, že pokud se vyskytne nutnost dodatečného plnění oproti původnímu zadání díla, je zhotovitel povinen toto plnění provést a dodat. V tom případě bude dodatkem k této smlouvě upraven termín předání díla a cena. Změny termínu a ceny budou stanovené podle shodných podmínek.

- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen uchovat doklady a účetní záznamy související se zakázkou do 31.12.2025.

- Pokud není sjednanými podmínkami stanoveno jinak, platí pro tuto smlouvu příslušné ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží dva stejnopisy, objednatel dva stejnopisy.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ……………………	V Ostravě

Dne …………………..	dne ............................................

Za zhotovitele:		Za objednatele:

...................................................	......................................................

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák,