Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem  Kongresová 2/1666, 140 21  Praha 4

Zastoupená:

IČ: 75151472

DIČ: CZ75151472

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

jako „objednatel“

a

společnost: 			………………………………………………………….

sídlo: 				………………………………………………………….

zastoupený: 			………………………………………………………….

IČ: 				………………………..

DIČ : 				CZ…………………….

Bankovní spojení: 		………………………………

Číslo účtu: 			………………………………

Telefon: 			………………………………

E-mail: 			……………………………….

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u ………………………, v ……………………., oddíl ………., vložka …………..

jako „zhotovitel“

uzavírají dle § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů tuto

S M L O U V U   O    D Í L O

I.

Předmět díla

- Předmětem díla jsou stavební úpravy střešního parkoviště v objektu KŘ policie hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci stavby a blíže specifikováno položkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

- Předmět díla a objem prací předmětu díla je blíže specifikován:

  - Projektovou dokumentací zpracovanou:

  - prohlídkou místa plnění;

  - akceptovaným položkovým rozpočtem stavby.

II.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo.

- Akce  je rozložena do tří etap.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2015

- Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  v  termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací.

- Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu, v pracovní dny od 07:00 – 18:00 hod. Práce v sobotu a v neděli se nepřipouští. Změna těchto omezení je možná po dohodě s odpovědnou osobou objednatele.

- Místem plnění předmětu díla je střešní parkoviště objektu Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4.

III.

Cena díla

1. Cena díla ve výši:

Cena díla			      ………………….. Kč

DPH 21%			         ………………... Kč

CELKEM		       	      ………………….. Kč

S l o v y : ………………………………………………………………………….

- Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

- Jakákoliv záloha se nepřipouští.

IV.

Platební podmínky

      - Akce bude fakturována měsíčními fakturami po převzetí jednotlivých skutečně provedených prací, uvedených ve zjišťovacím protokolu odpovědným pracovníkem objednatele.

      - Zhotovitel je povinen k jednotlivým fakturám přiložit odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.

      - Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále náležitosti dle ust. § 13 a obchodního zákoníku v platném zněí.

      - Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor správy nemovitého majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, P. O. BOX 122, 110 01  Praha 1.

      - Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá náležitost chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným ve smlouvě, bude zadavatel oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit dodavateli. Splatnost opravené faktury bude rovněž 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení s tím, že musí být zadavateli doručena nejpozději třetí pracovní den.

      - Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

      - Způsob úhrady: převodním příkazem.

      - Zhotovitel je povinen vystavit a předat objednateli konečnou fakturu nejpozději v den dokončení díla, uvedeného v článku II. odst. 2 této smlouvy. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností, do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

V.

# Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování především PO a BOZP uvedených v projektové dokumentaci.

- Z důvodů provádění prací za provozu objektu, je zhotovitel povinen provést opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků uživatele a klientů Policie ČR (vymezení staveniště, výstražné informace, proškolení apod.).

- Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele včetně podzemních sítí.

- Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

- Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit.

- V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.

- Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.

- Staveniště je rámcově vymezeno vně objektu objednatelem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.

- Zhotovitel je povinen dle platných právních předpisů spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce investora, včetně tvorby plánu BOZP a jeho uplatňování v průběhu realizace díla.

- Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby v průběhu realizace díla nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech a pozemcích. Veškeré takto vzniklé škody hradí zhotovitel.

VI.

Povinnosti objednatele

- Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.

- Objednatel je povinen vymezit dodavateli zařízení staveniště.

- Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

- Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu. Tato částka bude zhotoviteli účtována dle skutečné spotřeby. Napojení a podružné měření zajistí a uhradí dodavatel.

VII.

Předání díla

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými technickým normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny apod.

- Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

- Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuelně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

VIII.

# Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců  ode  dne  podepsání  zápisu  o  převzetí  díla.  Záruka na dodaný materiál je stanovena dle záruk výrobců.

- Výskyt eventuelních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak,  má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

- Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 15 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

- Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

IX.

Sankce

      - Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

- Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

- V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

- V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 50.000, - Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

- Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.

Změna smlouvy

      - Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- Dojde-li  při  realizaci  díla  k  jakýmkoliv změnám,  doplňkům  nebo  rozšíření  předmětu   díla,  vyplývajícím  z   podmínek  při  provádění  díla,  z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- Dojde-li  při  realizaci  díla  k   jakýmkoliv změnám,  doplňkům  nebo  rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XI.

Ostatní ujednání

      - Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným  zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky.

- Objednatel je  povinen  při  vedení  deníku  v  předepsané míře spolupůsobit.

- Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č.  513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

- Smluvní strany se dohodli, že veškeré písemnosti nebo dokumenty týkající se realizace předmětu díla dle této smlouvy budou nazvány „Stavební úpravy střešního parkoviště v objektu Krajského  ředitelství policie hl. m. Prahy“.

XII.

Kontaktní osoby

      - Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Melč,

tel.: 974885422, 731553469

2.  Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: ………………………………,

tel.: …………………………...

3.  Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat: ………………………………..,

tel.: …………………………..

XIII.

# Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

- Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, položkový rozpočet, který obsahuje přesnou specifikaci prováděných prací.

V Praze                                                                      V …………………………………….

dne …………....................................                         dne …………....................................

………………………………………                         ………………………………….............

plk. Ing. Pavel  Dombrovský

náměstek ředitele KŘP hl. m. Prahy

pro ekonomiku