**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.**

Se sídlem: Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 41484

IČO: 27773035

DIČ: CZ27773035

Zastoupený: Dongwoo Choi, jednatel

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: [DOPLNÍ UCHAZEČ]**

Se sídlem:[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zapsán: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zastoupený: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek výběrového řízení na realizaci zakázky nazvané „VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V HMMC NOŠOVICE, HALA FINÁLNÍ MONTÁŽE (SO400), SVAŘOVNY (SO220) A VPC (SO930)“ (dále jen „**zakázka**“), která se řídí metodickým pokynem „Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK, č.j. MPO 65504/16/61100, platnými od 5. 12. 2016“.

Tato smlouva je součástí Zadávací dokumentace zakázky ze dne 20. 4. 2017 (dále jen „**zadávací dokumentace**“). Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci výměny výbojkového osvětlení za LED osvětlení v průmyslovém areálu objednatele – hala finální montáže (SO400), hala svařovny (SO220) a hala VPC (SO930) dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace včetně jejich příloh (dále jen „**dílo**“), a to řádně, včas, bez vad a nedodělků. Dílo je blíže specifikováno v technické specifikaci dodávky, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
5. **Cena**
6. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení.
7. Celková cena činí: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč vč. DPH. Výše samotné DPH činí: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč při sazbě DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] %.
8. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, a to i v případě změny zákonné sazby DPH.
9. Detailní rozpad celkové ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou zadávací dokumentace.
10. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
11. **Platební podmínky**
12. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném splnění předmětu plnění dle této smlouvy. Splatnost faktury činí **45 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli.
13. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptace díla objednatelem v souladu s čl. V. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání díla a současně jeho vyúčtování. Přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených prací, resp. předávací protokol dle náležitostí uvedených v čl. V. této smlouvy.
14. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
15. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
16. **Termíny plnění**
17. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do **22. 7. 2017**.
18. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do **23. 12. 2017.** Zhotovitel se současně zavazuje dodržet závazné dílčí termíny plnění (fáze) uvedené v zadávací dokumentaci, tj.:

Fáze 1: **22. 7. 2017 – 6. 8. 2017** - výměna HID světel za LED (včetně víkendů),

Fáze 2: **12. 8. 2017 – 22. 12. 2017** - instalace řídicího systému a uvedení do provozu,

Fáze 3: **23. 12. 2017** - předání dodávky.

1. V období od 12. 8. 2017 – 22. 12. 2017 je práce možné vykonávat pouze o víkendech, a to pouze pokud nemůže dojít k ovlivnění výroby, tzn. pokud nebude mimořádná víkendová směna. Zadavatel se zavazuje dodavatele včas informovat o mimořádných směnách, nejpozději však týden předem. Práce nemající za následek omezení výroby je možné provádět nepřetržitě včetně pracovních dnů.
2. Bližší časový harmonogram, který je v souladu se zadávací dokumentací, předloží dodavatel v rámci zadávacího řízení. Tento časový harmonogram se po písemném odsouhlasení objednatelem stává nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 4.
3. **Místo plnění, kontaktní údaje a předání díla**
4. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese:Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty.
5. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen pan Jiří Vaculík, tel.: +420596142124, e-mail: Jiri.Vaculik@hyundai-motor.cz.
6. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen [DOPLNÍ UCHAZEČ], tel.: [DOPLNÍ UCHAZEČ], e-mail: [DOPLNÍ UCHAZEČ].
7. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
8. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.
9. **Záruční podmínky**
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost celého díla v délce **24 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem.
11. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout záruku za jakost na svítidla v délce **84 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem, která zahrnuje záruku za jakost na mechanické komponenty svítidla a záruku za jakost na světelný zdroj LED.
12. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout záruku za jakost na napájecí driver v délce **12 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem.
13. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen, na základě odůvodněných připomínek objednatele k dílu, upravit či doplnit řešení díla. Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 14 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávací dokumentací a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.
16. **Pojištění zhotovitele**
17. Zhotovitel je povinen si obstarat a udržovat výlučně na svůj náklad pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při realizaci díla, a to v částce odpovídající rizikům, ke kterým může dojít při realizaci díla, a které přiměřeně pokryjí potenciální závazky zhotovitele vůči objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy, nejméně však s minimálním limitem pojistného krytí ve výši celkové ceny za provedení díla vč. DPH uvedené v čl. II této smlouvy.
18. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklad o zřízení výše uvedeného pojištění, a to nejpozději do sedmi (7) dnů po obdržení takové žádosti zhotovitelem.
19. Pro vyloučení pochybností limity pojistného krytí nemají žádný dopad na odpovědnost zhotovitele za případnou škodu ani nezakládají její omezení.
20. **Odstoupení od smlouvy**
21. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
22. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
23. prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
24. jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
25. nemožnost odstranění vady díla; nebo
26. v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
27. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
28. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
29. **Trvání smlouvy**
30. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne předání díla objednateli dle čl. V., odst. 5. Tímto není dotčena platnost čl. VI, XI. a dalších ustanovení, z jejichž obsahu a účelu je zřejmé, že zavazují strany i po uplynutí platnosti této smlouvy.
31. Tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle článku VIII. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
32. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
33. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením si smluvní strany vypořádají vzájemná práva a povinností v souladu s platnými právními předpisy.
34. **Sankce**
35. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny plnění (i dílčími) dle článku IV. této smlouvy a s časovým harmonogramem uvedeným v Příloze č. 4 této smlouvy, jakož i pro případ prodlení se splněním povinnosti obstarat a udržovat pojištění a doložit objednateli doklad o uzavřeném pojištění dle čl. VII. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
36. Uplatněním práv z vad či smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
37. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.
38. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
39. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatnění práv z odpovědnosti za vady.
40. **Závěrečná ustanovení**
41. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
42. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., ve znění účinném od 1. 6. 2015 (dále jen „**Všeobecné nákupní podmínky HMMC**“), které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. V případě rozporu se přednostně použijí v následujícím pořadí: 1) tato smlouva, 2) zadávací dokumentace a 3) Všeobecné nákupní podmínky HMMC. Strany výslovně vylučují použití všeobecných obchodních podmínek zhotovitele.
43. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových, či jiných elektronických zpráv.
44. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
45. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
46. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
47. Dodavatel je povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
48. Změna nebo doplnění této smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
49. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
50. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky

Příloha č. 2 – Všeobecné nákupní podmínky HMMC

Příloha č. 3 – Nabídka zhotovitele [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Příloha č. 4 – Časový harmonogram [DOPLNÍ UCHAZEČ]

|  |  |
| --- | --- |
| V Nižních Lhotách dne ……….................. |  V ........................ dne ………….......... |
| **OBJEDNATEL:** |  **ZHOTOVITEL:** |
| ………………………………………............ |   ………………………………………...... |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. |  [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Dongwoo Choi, jednatel |  [DOPLNÍ UCHAZEČ] |