**zadávací dokumentace veřejné zakázky**

podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“)

**pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení**

III/2018 Kamenné Žehrovice rekonstrukce mostu ev. č. 2018-3

ev. č. VZ: 507987

**Obsah**

1. **Základní údaje o Zadavateli**
2. **Druh a předmět veřejné zakázky**
3. **Časový plán výstavby – Časový harmonogram**
4. **Doba plnění**
5. **Místo plnění**
6. **Prohlídka místa plnění**
7. **Podmínky poskytnutí kompletní zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci**
8. **Požadavky na kvalifikaci**
9. **Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**
10. **Hodnotící kritérium**
11. **Obchodní a platební podmínky**
12. **Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky**
13. **Obsah nabídky**
14. **Lhůta a místo pro podání nabídek**
15. **Čas a místo otevírání obálek**
16. **Zadávací lhůta**
17. **Pokyny pro zpracování nabídky**
18. **Další podmínky a vyhrazená práva Zadavatele**

**Přílohy**

1. **Dokumentace stavby, tj. Projektová dokumentace pro provádění stavby a další dokumenty stavby, zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby – bude poskytnuto uchazečům na vyžádání, blíže Zadávací dokumentace**
2. **Soupis prací s výkazem výměr – bude poskytnuto uchazečům na vyžádání, blíže Zadávací dokumentace**
3. **Vzor krycího listu nabídky**
4. **Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky**
5. **Formuláře 1-10**

**OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

Tato zadávací dokumentace (dále jen „**ZD**“) se vztahuje k oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce), které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, a je souhrnem požadavků Zadavatele týkajících se poptávaného plnění, resp. způsobu zpracování nabídky, nikoliv však konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Dodavatel je tak povinen řídit se při zpracování své nabídky vždy nejen požadavky obsaženými v této ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto požadavky je každý Dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem je vyloučení Uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Jakýkoliv Dodavatel, který podá nabídku na plnění této veřejné zakázky, budou pro účely této veřejné zakázky označováni jako „**Uchazeč**“, „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyhlašující tuto veřejnou zakázku je označována jako „**Zadavatel**“ nebo „**Objednatel**“.

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Zadavatele** | : | **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace** |
| **Sídlo** | : | Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11 |
| **IČO** | : | 00066001 |
| **DIČ** |  | CZ00066001 |
| **Zastoupený** | : | Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel |

**2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Druh veřejné zakázky:** veřejná zakázka na stavební práce

**CPV kódy:**

45221100-3 Stavební úpravy mostů

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená Zadavatelem v souladu s ustanovením § 13 a násl. Zákona činí **10 710 931 Kč bez DPH**.

Zadavatel Uchazeče upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně **maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění.** Uchazeči tedy musí stanovit svoji nabídkovou cenu, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena. Překročení této ceny (vyšší nabídková cena) bude považováno za nesplnění závazných podmínek Zadavatele. Uchazeč, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než tato maximální cena připuštěná Zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen. V případě, že tuto maximální cenu připuštěnou Zadavatelem překročí všichni Uchazeči o plnění této veřejné zakázky, bude toto zadávací řízení zrušeno podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) Zákona.

Zadavatel Uchazeče upozorňuje, že plnění veřejné zakázky je spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

**Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby **„III/2018 Kamenné Žehrovice rekonstrukce mostu ev. č. 2018-3“** (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“)**.**

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména pak dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 11 Zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Uchazeče mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:

* zpracování realizační dokumentace stavby
* zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
* zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy
* zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou

**3. ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY – ČASOVÝ HARMONOGRAM**

Časový plán výstavby – časový harmonogram vyplývá z dokumentace stavby a závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, které jsou přílohou č. 1 a 4 této ZD.

Pro zajištění plynulého provádění prací Dodavatel zpracuje a předloží jako součást nabídky podrobný časový plán výstavby – časový harmonogram. Tento bude pro Uchazeče závazný a bude nedílnou součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky doložené v nabídce.

Časový harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmý časový postup Uchazeče (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci stavby a bude obsahovat konkrétní termíny v rozlišení dnů od předání staveniště Zhotoviteli.

Uchazeč je při zpracování časového harmonogramu povinen respektovat následující termíny plnění.

**4. DOBA PLNĚNÍ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předpokládaný termín zahájení** | | |
| Zahájení realizace díla | **:** | do 10 dnů od převzetí staveniště |
|  | | |
| **Ukončení realizace** | | |
| Termín ukončení realizace | **:** | do 8 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli |
| Termín vyklizení staveniště | **:** | do 10 dnů od ukončení realizace díla |

**5. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místo plnění veřejné zakázky: silnice III/2018 Kamenné Žehrovice, most ev. č. 2018-3

**6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

**Zadavatel neorganizuje společnou prohlídku místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 Zákona, neboť místo plnění vymezené touto ZD je veřejně přístupné.**

Zadavatel však Dodavatelům doporučuje, aby na vlastní odpovědnost navštívili a prohlédli si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik. Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoliv navýšení nákladů ze strany Dodavatelů, jejichž vznik mohli Dodavatelé s odbornou péčí zjistit při této prohlídce místa plnění na základě v té době dostupných informací.

**7. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**

Textová část Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele:

[https://www.profilZadavatele.cz/profil-Zadavatele/krajska-sprava-a-udrzba-silnic-stredoceskeho-kraje-prispevkova-organizace\_1720/](https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/krajska-sprava-a-udrzba-silnic-stredoceskeho-kraje-prispevkova-organizace_1720/)

Projektová část bude poskytnuta zájemcům na níže uvedených kontaktních místech:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

Radka Dejmková

radka.dejmkova@ksus.cz

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k ZD. Žádost musí být písemná a musí být Zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace doručí Dodavatel na adresu sídla Zadavatele a to konkrétně:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

Radka Dejmková

[radka.dejmkova@ksus.cz](mailto:radka.dejmkova@ksus.cz)

Byla-li žádost o dodatečné informace k ZD doručena ve stanovené lhůtě, je Zadavatel povinen poskytnout Dodavateli dodatečné informace k ZD nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním Dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí ZD nebo kterým byla ZD poskytnuta. Znění dodatečných informací Zadavatel rovněž uveřejní na svém profilu.

**8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI**

**ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE**

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 50 Zákona prokázat splnění požadované kvalifikace. Kvalifikaci splní Uchazeč, který:

* prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona,
* prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 Zákona,
* předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
* prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 Zákona,

a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této ZD.

### 8.1. Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči splňovali základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona.

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v rozsahu a způsobem stanoveným v ustanovení § 51 až § 53 Zákona, tedy:

1. předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až k) Zákona;
2. předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, kterým Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona;
3. předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení, kterými Uchazeč prokáže splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) Zákona;
4. předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, kterým Uchazeč prokáže splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) Zákona.

Je-li Uchazečem právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu Uchazeče. Je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona splňovat, vedle shora uvedených osob, rovněž vedoucí této organizační složky. Uchazeč musí předložit doklad uvedený shora pod písmenem b), tj. výpis z evidence Rejstříku trestů, za každou ze shora uvedených osob.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a h) Zákona musí být Uchazečem prokázáno jak ve vztahu k území České republiky, tak ve vztahu k zemi jeho sídla, místa podnikání či bydliště.

Toto uchazeči splní na základě vyplněného formuláře č. 1 včetně příloh.

### 8.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 Zákona

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči splňovali profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a), b) a d) Zákona.

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč předložením dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů, kterými ve smyslu ustanovení § 54 Zákona jsou:

* + 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

1. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to zejména pro následující obory činností:

* provádění staveb, jejich změn a odstraňování

c) osvědčení o autorizaci vydané dle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, vydané pro osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost, a to:

* mosty a inženýrské konstrukce
* dopravní stavby

Zadavatel Uchazeče upozorňuje, že je-li splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazováno jinou osobou než Uchazečem, resp. zaměstnancem Uchazeče, je taková osoba ve smyslu Zákona považována za subdodavatele.

Toto uchazeči splní na základě vyplněného formuláře č. 1 včetně příloh.

### 8.3. Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči prokázali ekonomickou a finanční způsobilost ke splnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) Zákona, a to předložením čestného prohlášení.

Toto uchazeči splní na základě vyplněného formuláře č. 2.

### 8.4. Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 Zákona

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči splňovali technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a), b) a c) Zákona, a to v rozsahu specifikovaném Zadavatelem níže v této ZD.

* + 1. **Realizace významných prací - ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) Zákona**

Technický kvalifikační předpoklad dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) Zákona splní Uchazeč, který v posledních 5 letech realizoval nejméně 3 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav týkajících se mostů s investičními náklady **minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH každá**.

Vybraný Uchazeč předloží seznam realizovaných stavebních prací splňujících výše uvedené požadavky Zadavatele. Přílohou tohoto seznamu bude rovněž osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Zadavatel stanoví, že za nejvýznamnější stavební práce považuje všechny shora uvedené. Osvědčení musí obsahovat informaci o ceně (investičních nákladech stavby), době a místu provádění stavebních prací, údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a dále kontaktní osobu, u které lze uváděné skutečnosti ověřit.

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením vyplněného formuláře č. 3 včetně Osvědčení.

* + 1. **Realizační tým - ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) a c) Zákona**

Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) a c) Zákona splní Uchazeč, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje realizačním týmem tvořeným nejméně 2 techniky (vedoucími zaměstnanci Dodavatele či osobami v obdobném postavení, resp. osobami odpovědnými za realizaci příslušných stavebních prací), kteří splňují následující požadavky Zadavatele:

člen č. 1 – stavbyvedoucí

- (i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – mosty a inženýrské konstrukce, (ii) minimálně 5 let praxe v oboru, (iii) minimálně 3 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní stavby ve finančním objemu minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

člen č. 2 – zástupce stavbyvedoucího

- (i) minimálně 5 let praxe v oboru, (ii) minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní stavby ve finančním objemu minimálně 3.000.000,- Kč bez DPH, (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením vyplněného formuláře č. 4, 5 a 6 včetně příslušných příloh.

* + 1. **Přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení - ustanovení § 56 odst. 3 písm. f) Zákona**

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele na nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Dodavatel tento požadavek Zadavatele prokáže Čestným prohlášením, kde uvede požadované údaje o veškerém svém technickém vybavení, splnění zde uvedeného kvalifikačního předpokladu však bude posuzováno pouze ve vztahu k zařízením uvedeným v následující tabulce:

| K zajištění dostatečného technického vybavení pro realizaci stavby: | | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- |
| 1) | je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech:  je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech:   * 4 nákladní automobil do 10 t * 1 kus autojeřábu do 18 t * 2 x bagr | ***Formulář č. 7 o technickém vybavení*** |

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením vyplněného

formuláře č. 7.

### SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 Zákona starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá vybraný Uchazeč v českém nebo slovenském jazyce, případně v jiném jazyce spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 Zákona postačí, předloží-li Uchazeč prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů. Tím však není dotčena povinnost Uchazeče, se kterým má být podle ustanovení § 82 Zákona uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, předložit před uzavřením této smlouvy na žádost Zadavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů.

Zadavatel Uchazeče upozorňuje, že podává-li více Dodavatelů společnou nabídku, musí být v nabídce prokázáno, **že jednotliví Dodavatelé podávající společnou nabídku splňují kvalifikaci způsobem stanoveným Zákonem**, tj. že (i) základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad dle ustanovení § 54 písm. a) Zákona splňuje každý z těchto Dodavatelů, a (ii) ostatní kvalifikační předpoklady splňují společně (resp. vždy alespoň jeden z nich) v celém rozsahu požadovaném Zadavatelem.  **Součástí nabídky musí být v takovémto případě též smlouva**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Uchazeči budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

V případě, že bude podávat společnou nabídku více Dodavatelů, vyplní formulář č. 8.

### Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud Uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona (tj. profesní či technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení § 54 písm. a) Zákona – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence).

Pokud Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je povinen Zadavateli předložit

* doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle  ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) Zákona (čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení § 54 písm. a) Zákona (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) subdodavatelem a
* smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona; subdodavatelem poskytnutá plnění, věci či práva musí být v takové smlouvě identifikována zcela konkrétně, určitě a srozumitelně a vždy v souladu se smyslem příslušných kvalifikačních předpokladů.

### Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů, resp. certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných Dodavatelů

Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených Zákonem splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů. Předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů je Uchazeč oprávněn prokázat rovněž splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 Zákona, a to v rozsahu, v jakém jejich splnění prokazuje příslušný výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce.

Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených Zákonem splnění kvalifikačních předpokladů či některých z kvalifikačních předpokladů předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných Dodavatelů akreditovanou osobou podle ustanovení § 133 Zákona. Údaje v certifikátu vydaném v rámci systému certifikovaných Dodavatelů musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 134 Zákona nahrazuje tento certifikát prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Uchazečem, a to v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu.

Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených ustanovením § 143 Zákona splnění kvalifikačních předpokladů či některých z kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nebo příslušným zahraničním certifikátem. Výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 143 Zákona nahrazuje tento výpis či certifikát prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Uchazečem, a to v rozsahu údajů uvedených v tomto výpisu či certifikátu.

### Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční Uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a Zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční Uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce Uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

8.5 Jiné zadávací podmínky

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali nabídku dle § 51 odst. 5 zákona) realizoval následující práce veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v rámci předložení nabídky a Seznamu subdodavatelů:

- mostní konstrukce

**9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Nabídková cena musí být zpracována v české měně (Kč), přičemž bude stanovena na základě ocenění soupisu prací, jehož součástí je souhrnný list stavby, které jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou Uchazečům Zadavatelem poskytovány jako příloha č. 2 ZD.

Součtem dílčích cen všech položek soupisu prací (bez DPH) se určí celková nabídková cena bez DPH, jež bude předmětem hodnocení. Ceny jednotlivých položek musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky ve stanoveném termínu a kvalitě. **Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude hrazena ve výši a způsobem stanoveným v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.**

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nabídková cena musí zahrnovat všechny položky soupisu prací v požadované kvantitě. Při zpracování nabídkové ceny tak nelze vycházet z předpokladů, že Zadavatel bude poptávat některou z položek v nižším rozsahu a cenu položky z tohoto důvodu podcenit; položky musí být oceněny reálnými cenami, které musí být Uchazeč schopen v případě potřeby zdůvodnit.

Uchazeč ocení jednotlivé položky soupisu prací a souhrnného listu stavby, a to bez úprav a změn textů či řazení položek. Jakékoliv případné připomínky k soupisu prací či souhrnnému listu jsou Uchazeči oprávněni uplatnit výhradně formou písemné žádosti o dodatečné informace. Jakékoliv zásahy Uchazeče do soupisu prací a souhrnného listu stavby jsou bez předchozího souhlasu Zadavatele (provedeného formou poskytnutých dodatečných informací) nepřípustné a budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče ze zadávacího řízení.

Uchazečem oceněný soupis prací a souhrnný list stavby bude předložen v tištěné i v elektronické podobě (na CD, které bude označeno min. názvem Uchazeče a názvem veřejné zakázky). V obou verzích musí být soupis prací a souhrnný list stavby shodný – v případě rozporu má přednost tištěné znění, které bude Uchazečem podepsáno.

**Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude Uchazeči stanovena na základě vyplněného soupisu prací a souhrnného listu stavby. Uchazeč je povinen vyplnit/ocenit všechny položky soupisu prací a souhrnného listu stavby (rozpouštění ceny některé položky v jiných položkách Zadavatel nepřipouští). Zadavatel upozorňuje, že pokud Uchazeč neocení některou z položek soupisu prací a souhrnného listu stavby, nebo u některé z položek uvede nulovou hodnotu (cena 0,- Kč), bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena a Uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.**

Nabídková cena bude uvedena v následující struktuře:

* Nabídková cena bez DPH
* DPH ve výši 21 % v Kč
* DPH ve výši 15 % v Kč
* Nabídková cena včetně DPH

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 77 Zákona bude nabídková cena Uchazečů posuzována z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny i ve vztahu k jednotlivým položkám soupisu prací a souhrnného listu stavby. Bude-li shledáno, že nabídková cena Uchazeče vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, bude takový Uchazeč vyzván k písemnému zdůvodnění těch částí jeho nabídky, které jsou rozhodné pro stanovení nabídkové ceny. Pokud Uchazeč písemně neodůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nedostaví se k podání vysvětlení nebo posoudí-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka takového Uchazeče vyřazena a Zadavatel Uchazeče následně vyloučí ze zadávacího řízení.

Pravidla pro překročení nabídkové ceny jsou stanovena v obchodních podmínkách, které tvoří součást závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.

**10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) Zákona **nejnižší nabídková cena** (celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky dle soupisu prací)**. Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DPH.**

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

**11. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky jsou součástí závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho příloh, který tvoří přílohu č. 4 této ZD.

**12. NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat za Uchazeče. V případě, že bude návrh smlouvy podepisován na základě zmocnění, bude k návrhu smlouvy přiložena příslušná plná moc.

Podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky Uchazeč prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem, a to ve znění všech jejich případných úprav a doplnění, provedených formou poskytnutých dodatečných informací.

Zadavatelem předepsaný vzor smlouvy obsažený v příloze č. 4 ZD je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí Uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Uchazeč doplní pouze požadované údaje, které jsou pro tento účel označeny (místa zvýrazněná modrou barvou). V případě, že Uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a Uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

K návrhu smlouvy předkládanému v nabídce Uchazeč připojí vyplněné přílohy týkající se subdodavatelů (Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění a Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ), časový plán výstavby - časový harmonogram zpracovaný v souladu s čl. 3 této ZD, v tomto seznamu Subdodavatelů uchazeči zohlední požadavek zadavatele na provedení stanovených prací vlastními kapacitami, oceněný soupis prací a souhrnný list stavby (zpracovaný v souladu s čl. 9 ZD), s připojením podpisu osobou oprávněnou jednat za Uchazeče či jej zastupovat.

Návrh smlouvy včetně shora uvedených dokumentů Uchazeč v nabídce předloží jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě (na CD, které bude označeno min. názvem Uchazeče a názvem veřejné zakázky). V případě rozporu mezi tištěnou a elektronickou verzí dokumentů má přednost listinné znění podepsané Uchazečem.

Údaje doplněné Uchazečem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu s nabídkou Uchazeče.

**13. OBSAH NABÍDKY**

Nabídka Uchazeče bude zpracována v následujícím členění:

1. Krycí list nabídky (Uchazeči mohou použít vzor, který tvoří přílohu č. 3 ZD)
2. Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 8 ZD, včetně smluv se subdodavateli a dokladů ve smyslu ustanovení § 51 odst. 4 Zákona (je-li relevantní, tj. je-li kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele)
4. **Seznamy a prohlášení ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 Zákona, tedy:**
   * 1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů Uchazeče, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele (případně prohlášení, že tato skutečnost nenastala)
     2. má-li Uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
     3. prohlášení Uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých Zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
5. Vyplněné formuláře 1-10
6. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně požadovaných dokumentů, tj.
7. vyplněné přílohy týkajících se subdodavatelů (Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění a Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ)
8. Časový plán výstavby - časový harmonogram
9. Vyplněný (oceněný) soupis prací a souhrnný list stavby
10. CD s elektronickou verzí nabídky, obsahující minimálně dokumenty dle bodu 6 shora, tj. návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky včetně požadovaných dokumentů
11. Smlouva o společnosti ve smyslu ustanovení § 51 odst. 6 Zákona (je-li relevantní, tj. předkládá-li nabídku sdružení Uchazečů)
12. Přílohy, resp. další dokumenty dle uvážení Uchazeče (nepovinné)

**14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lhůta pro podání nabídek** | **:** | **25.5.2015, 10:00** **hodin** |
| **Místo** | **:** | podatelna Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 |

Nabídky, které budou podány po lhůtě pro podání nabídek, Zadavatel neotevře a bude na ně pohlíženo, jako by nebyly podány. Tyto nabídky si Zadavatel ponechá, přičemž příslušného Uchazeče v souladu s ustanovením § 71 odst. 5 Zákona bezodkladně písemně vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek. Včasné doručení nabídky je rizikem Uchazeče.

Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Radka Dejmková, tel. 702 288 033, e-mail: radka.dejmkova@ksus.cz

**15. ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK** | **:** | **25.5.2015, 10:00 hodin** (otevírání obálek bude zahájeno neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek) |
| **Místo OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK** | **:** | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 |

Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě osob účastnících se ze strany Zadavatele, maximálně 1 zástupce každého Uchazeče, který podal nabídku na plnění této veřejné zakázky, který se prokáže, v případě statutárního zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné osoby plnou mocí vystavenou statutárním orgánem Uchazeče a některým z dokladů prokazujícího jeho totožnost. Osoba zastupující Uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního Uchazeče je dále možná přítomnost jednoho tlumočníka.

**16. ZADÁVACÍ LHŮTA**

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a **trvá 90 dnů.**

**17. DALŠÍ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Nabídka bude předána **v jednom vyhotovení** (originálu) **v uzavřené obálce označené názvem zakázky a heslem**

**„NABÍDKA III/2018 Kamenné Žehrovice rekonstrukce mostu ev. č. 2018-3 - NEOTEVÍRAT“**.

Na obálce bude též uvedena adresa Uchazeče, případně název Sdružení a adresa vedoucího uchazeče, na kterou je případně možné zaslat oznámení dle ustanovení § 71 odst. 5, resp. 6 Zákona.

**Nabídka bude zpracována písemně, přičemž bude předložena v listinné podobě.** **Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky (včetně požadovaných dokumentů – viz čl. 13 ZD) v otevřeném (editovatelném) formátu.**

Nabídka bude zpracována v souladu se Zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků Zadavatele uvedených v této ZD a jejích přílohách. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, to neplatí pro doklady vyhotovené ve slovenském jazyce, kterými je prokazováno splnění požadované kvalifikace.

Nabídka musí být datována. Nabídka, resp. její titulní list, návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jakož i další Uchazečem vyhotovené dokumenty předkládané v nabídce, musí být podepsány (příp. orazítkovány pokud Uchazeč používá razítko) Uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat za Uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu na základě plné moci, v takovém případě doloží Uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii příslušné plné moci.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Číslovány nemusí být úřední doklady, popř. jejich úředně ověřené kopie. Uchazeč je povinen nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku (Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu Uchazeče a jeho razítkem). Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou Uchazeče.

**18. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE**

* **Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.**
* Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo upravit zadávací podmínky.
* Podáním nabídky Uchazeč potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v ZD a jejích přílohách, včetně všech dodatečných informací poskytnutých Zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. Uchazeč podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby Zadavatel uveřejnil na svém profilu Zadavatele informace a dokumenty dle ustanovení § 147a Zákona, jakož i další doklady a informace, k jejichž uveřejnění je Zadavatel ze Zákona povinen.
* Pokud Uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Uchazečem vyřadí.
* Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v ustanovení § 84 Zákona.
* Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a skutečnosti deklarované Uchazečem v jeho nabídce.
* Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.
* Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí Zákonem.

V Říčanech dne 30.4.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | …………………………………  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  **Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel** |  |