SMLOUVA O DÍLO č…..

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012, občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: 				MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ

Se sídlem:  		Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: 	Ing. Květoslava Jeníčková, starostka

IČ:		00273350

DIČ:					    CZ00273350

Bankovní spojení: 		   	    Komerční banka, a.s.

č.ú. 22824561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

____________

IČ:		………………

DIČ:	………………

se sídlem	………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ____________, oddíl ____, vložka ____

jednající/zastoupená	………………

Bankovní spojení:		………………

(dále jen zhotovitel)

se dohodly na následujícím znění smlouvy:

II. Prohlášení

- Osoby oprávněné k podpisu smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění i odborná oprávnění podle zvláštních předpisů potřebná k provedení díla dle této smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dne 10. 3. 2014.

- Účelem uzavření této smlouvy je zpracování projektu „REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY LÁZNĚ BOHDANEČ – PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE“ (dále jen „Projekt“). Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je navržení a zpracování Projektu, vypracování dokumentace k vydání správních rozhodnutí potřebných k realizaci Projektu a poskytnutí součinnosti při jejich obstarání a získání potřebných správních rozhodnutí k Projektu.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a v rozsahu a obsahu daném vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dalšími souvisejícími předpisy v platném znění. Parametry zpracované projektové dokumentace budou splňovat Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení vydané MŠMT v 9/1998.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v provedení díla – „REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY LÁZNĚ BOHDANEČ – PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE“. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit inženýrskou činnost.

- Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla způsobilému ke smluvenému účelu.

- Objednatel se zavazuje objednané dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit dohodnutou smluvní cenu.

IV. Rozsah, obsah a provedení díla

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na své náklady:

Výkonová fáze č. 1: STUDIE STAVBY

Výkonová fáze č. 2: DOKUMENTACE K VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY vypracovaná dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006  Sb. (včetně zajištění pravomocného Územního rozhodnutí)

Výkonová fáze č. 3: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ vypracovaná dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (včetně zajištění pravomocného Stavebního povolení)

Výkonová fáze č. 4: DOKUMENTACE PRO ZADÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY vypracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Tato dokumentace bude dále objednatelem použita jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Její součástí tedy bude i soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu daném vyhláškou č. 230/2012 Sb., včetně ocenění jednotlivých položek dle platné cenové soustavy.

V rámci jednotlivých výkonových fází dle 1 – 4 tohoto článku, se zhotovitel zavazuje též k zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení v rozsahu uvedeném v plné moci (příloha č. 1 této Smlouvy). Objednatel za tímto účelem uděluje zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.

Projektová dokumentace zpracovaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6x v vytištěné formě a 2x na CD/DVD ve formátu .pdf a ve formátu .dwf. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, vč. oceněného výkazu budou dodány 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .xls.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, zajistí přitom na svůj náklad všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

Při provedení díla postupuje zhotovitel samostatně a je při provedení díla vázán pokyny objednatele.

Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

………………………….

Kontaktní osoba objednatele pro realizaci této smlouvy je:

Ing.  Alfréd Mede, vedoucí odboru rozvoje města, tel. 466 797 064, mede@lazne.bohdanec.cz

Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to pouze po dohodě se zhotovitelem. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných změn. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

V. Podklady pro provedení díla

- Výchozím podkladem pro zhotovení díla je tato smlouva se všemi přílohami.

- Dislokační studie, „ZŠ Lázně Bohdaneč rekonstrukce a dostavba základní školy“ od Ing. Arch. Aleše Granáta, AG ATELIER s.r.o., Kostelec nad Orlicí, září 2013.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

VI. Doba a místo plnění

První fáze: Studie stavby

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli všechny výstupy této fáze nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.

Druhá fáze: Dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)

Zhotovitel se zavazuje:

- předat zhotoviteli DÚR nejpozději do 2 měsíců poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí Studii stavby

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději do 1 měsíce poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí DÚR

- obstarat územní rozhodnutí nejpozději do 2 měsíců poté, kdy získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření.

Třetí fáze: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Zhotovitel se zavazuje:

- předat objednateli DSP nejpozději do 2 měsíců poté, kdy bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději do 1 měsíce poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí DSP

- obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) nejpozději do 2 měsíců poté, kdy získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření.

Čtvrtá fáze: Dokumentace pro zadávání a provádění stavby (DPS)

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli DPS nejpozději do 1 měsíce poté, kdy bude vydáno pravomocné stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru).

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle dnem podpisu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celé dílo nejpozději do 31. 3. 2015.

- Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tím způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XII. této smlouvy.

- Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

- Zadavatel bere na vědomí možnost prodloužení termínu ukončení díla/předání díla díky možným prodlením v oblasti inženýrské činnosti při vyjednávání s příslušnými úřady a dodržováním zákonných lhůt.

6. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat objednateli na adresu jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v tomto článku a objednatel je povinen danou část Dokumentace od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

7. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení objednateli nebo okamžikem, kdy ho objednatel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 7 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v tomto článku.

8. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

9. Lhůty uvedené výše v tomto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

10. Lhůty uvedené výše v tomto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

11. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v tomto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

VII. Cena za dílo

- Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celková smluvní cena činí bez DPH	………………….. Kč

(slovy: ………………………korun českých)

K této ceně bude připočtena DPH …%	 ………………… Kč

celková smluvní cena činí včetně DPH 	     	…………………. Kč

- Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně (cena v Kč bez DPH):

2.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (Studie stavby) je ……………. Kč.

2.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby) je ……………. Kč.

2.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (Projektová dokumentace k vydání stavebního povolení) je ……………. Kč.

2.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (Dokumentace pro zadání a provádění stavby) je ……………. Kč.

- Cena za dílo dohodnutá v čl. VII. odst. 1 je cenou pevnou, úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

- Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 
….. %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

- Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VIII. Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká vždy na základě předání a převzetí kompletního stupně projektové dokumentace po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohovou platbu.

- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data své splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

- Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb, v platném znění, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a z DPH. O tuto část bude ponížena celková cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

- Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele

IX. Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

- Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v sídle objednatele uvedeném v záhlaví smlouvy. Součástí předávaného díla bude předávací protokol (Příloha č. 2 této Smlouvy).

- Objednatel se zavazuje ve lhůtě 7 dnů od předání díla řádně ukončené dílo převzít. 
K převzetí díla jménem objednatele je pověřen Odbor rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč.

- O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis musí být sepsán nejpozději do 7 dnů od data předání díla objednateli a bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

X. Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2.  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců od předání díla. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, tj. po ukončení přejímacího řízení uzavřeného potvrzením předávacího protokolu dle čl. IX odst. 4.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.

Nedohodnou-li se však smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen odstranit nahlášené vady vždy nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto bez zbytečného odkladu neodstraní (nejpozději však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku), je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

6. Zhotovitel je pro případ plnění náhrady škody z titulu odpovědnosti za škodu řádně pojištěn, a to pojistnou smlouvou č. ….. sjednanou s …. dne …. s limitem plnění …. Kč.

XI. Sankce

- V případě, že zhotovitel nesplní dílo řádně a včas (tj. v termínech dle čl. VI. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokolu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč včetně DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.

- Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- V případě, že se objednatel po splnění závazku zhotovitelem dostane do prodlení se zaplacením faktury za dokončené dílo, zavazuje se zaplatit zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

- Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení druhé smluvní straně.

XII. Vyšší moc

- Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

- Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

- Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- V takovém případě má objednatel právo si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou úhradu.

XIII. Licenční ujednání

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu jsou autorským dílem v souladu autorským zákonem.

Majetková práva k Autorskému dílu zhotovitele vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet zhotovitel.

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy.  Zejména pro účely poskytnutí studie a návrhu řešení (oboje dále též jen „projektová dokumentace“) účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících děl a staveb, pro účely oprav, úprav a změn projektové dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací a pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace a souvisejících děl a staveb, pro účely výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, pro účely získání dotace, pro účely vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dodavatelem stavebních prací, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy, je třeba souhlasu zhotovitele.

XIV. Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí po úplném předání díla zpracovaného v poslední výkonové fázi. Tuto smlouvu lze ukončit předčasně pouze vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, po dobu delší než 30 dní,

- prodlení objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,

- prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní.

3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a pro objednatele úplné zaplacení ceny za výkonovou fázi dle této smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Přílohy:

1. Plná moc
2. Předávací protokol

V Lázních Bohdanči dne………………			V ….................... dne………………

-------------------------------------                      		------------------------------------------------

Ing. Květoslava Jeníčková				                                    Zhotovitel

starostka

příloha č. 1

PLNÁ MOC

MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ

Se sídlem:  		Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: 	Ing. Květoslava Jeníčková, starostka

IČ:		00273350

DIČ:					    CZ00273350

(dále jen „Zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje

____________

IČO/dat. nar.:

se sídlem/trvale bytem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ____________, oddíl ____, vložka ____

jednající/zastoupená

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním úkonům spojených se získáním veškerých rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, stanovisek, povolení a dalších dokumentů v souvislosti s projektem „REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY LÁZNĚ BOHDANEČ – PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE“, a to v návaznosti na obsah smlouvy o dílo týkající se uvedeného projektu a uzavřené mezi Zmocnitelem a Zmocněncem dne ………….

Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn:

- Zastupovat Zmocnitele v řízení před stavebním úřadem příslušným k rozhodování o projektu, zejména podávat žádosti o územně plánovací informace, podat žádost o vydání územního rozhodnutí, respektive územního souhlasu a činit veškeré potřebné úkony v rámci územního řízení, podat žádost o vydání stavebního povolení, respektive učinit ohlášení v případech, kdy není potřebné žádat o stavební povolení, a činit veškeré potřebné úkony v rámci stavebního řízení.

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, zejména vést s nimi předběžná jednání o projektu a zajišťovat od nich závazná stanoviska potřebná v rámci územního řízení i stavebního řízení.

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízení, zejména vést s nimi předběžná jednání o projektu a zajišťovat od nich jejich vyjádření.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to po dobu plnění předmětu výše uvedené smlouvy o dílo.

V Lázních Bohdanči, dne ……..

Zmocnitel:

…………………………………………

Ing. Květoslava Jeníčková

starostka

Výše uvedenou plnou moc přijímám.

V _________ dne ____________

Zmocněnec:

…………………………………………………

příloha č. 2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

podepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími účastníky:

MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ

Se sídlem:  		Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: 	Ing. Květoslava Jeníčková, starostka

IČ:		00273350

DIČ:					    CZ00273350

(dále jen „Objednatel“)

a

____________

IČO/dat. nar.:

se sídlem/trvale bytem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ____________, oddíl ____, vložka ____

jednající/zastoupená

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne _________ smlouvu o dílo na zpracování projektu „REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY LÁZNĚ BOHDANEČ – PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE“. Pojmy uvedené v tomto předávacím protokolu s velkým písmenem mají stejný význam, jaký jim náleží dle Smlouvy o dílo.

Zhotovitel tímto předává kompletní Dokumentaci Výkonové fáze č. ________, a to 6× v vytištěné formě + 2× na CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwf.

Objednatel uvedenou Dokumentaci přebírá

- bez výhrad

- s výhradami: ________________, (konkrétní specifikace výhrad)

- s tím, že se k jejímu obsahu vyjádří následně za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.

V Lázních Bohdanči dne _________

Objednatel:								Zhotovitel:

__________________						_____________________