##### SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: ……………………………

č. objednatele: ……………………………

##### Smluvní strany:

Objednatel – sdružení zadavatelů:

1. účastník sdružení:	Obec Chotěvice

Sídlo:	Chotěvice čp. 275, 543 76 Chotěvice

Zastoupený:	Vladimírem Lukešem, starostou obce

IČ:		00277924

2. účastník sdružení:	Obec Dolní Olešnice

Sídlo:	Dolní Olešnice čp. 39, 543 71 Hostinné

Zastoupený:	Radoslavou Cermanovou, starostkou obce

IČ:		00580171

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Lukeš Vladimír, mobil: 603 253 760

## a

Zhotovitel:     		………………………………………………

Sídlo/místo podnikání:	………………………………………………

IČ:                  		………………………………………………

DIČ:			………………………………………………

Bankovní spojení: 	………………………………………………

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek Výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce (dále jen „Výzva k podání nabídky“), tuto Smlouvu o dílo.

I.

##### Prohlášení a účel smlouvy, objednatel

- Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

- Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu s názvem „Labská trasa č. 2 – zpracování DUR v úseku Debrné-Vestřev“.

- Objednatelem je sdružení zadavatelů dle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kteří za účelem společného postupu při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Labská trasa č. 2 – zpracování DUR v úseku Debrné-Vestřev“ uzavřeli Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 11. 3. 2016.

II.

Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) Labská trasa č. 2 v úseku Debrné-Vestřev včetně standardní inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném ve Výzvě k podání nabídky, zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce, a dále dle této smlouvy.

- Dokumentace k územnímu řízení bude zpracována v tomto rozsahu:

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) Labská trasa č. 2 v úseku Debrné-Vestřev“ musí být zpracována v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a dále dle všech současně platných zákonných a technických norem, předpisů, technických podmínek.

Součástí díla bude provedení všech nutných a potřebných průzkumných a zjišťovacích prací, které jsou nezbytné pro řádné provedení projektovaného díla.

Jednotlivé činnosti zhotovitele při zpracování Dokumentace budou na základě zjištěných skutečností koordinovány s objednatelem.

Součástí Dokumentace bude dále provedení následujících činností:

- zakreslení stavby do katastrální mapy

- návrh oddělovacích geometrických plánů včetně souhlasů dotčených stavebních úřadů s návrhy dělení pozemků a parcel

- výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí

- záborový elaborát

- stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu

- zajištění souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a zajištění stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu

- zajištění rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

- sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- kompletní rekapitulace nákladů stavby, podmiňující předpoklady a vyvolané investice

Součástí Dokumentace bude zároveň vypracování přehledové tabulky s identifikací záborů částí dotčených pozemků a parcel, která bude obsahovat:

  - jednotlivé k.ú.

  - výčet dotčených pozemků s p.č.

  - celkovou výměru v m2

  - dotčené plochy stavbou v m2

  - kultura/druh pozemku

  - ceny obvyklé v dané lokalitě (odhad ceny)

Dokumentace bude dále obsahovat kód NUTS, u jednotlivých stavebních objektů bude uveden kód CPV, SKP a JKSO.

Inženýrská činnost

Součástí dodávky díla je dále inženýrská činnost vedoucí k souladu navrhované stavby s podmínkami dotčených orgánů, dalších dotčených subjektů a správců sítí a zařízení technické a dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje projednat návrh díla s dotčenými orgány, dalšími dotčenými subjekty a správci sítí a zařízení technické a dopravní infrastruktury a jejich připomínky zapracovat do čistopisu DUR.

Dokladová část díla bude obsahovat všechny dokumenty, záznamy a zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

- Dílo bude předáno následovně:

4.2 Čistopis díla (DUR) bude kompletně zpracován a předán objednateli v tištěné formě v počtu 6 paré textové, grafické a dokladové části v českém jazyce a současně také na digitálním CD nebo DVD nosiči s dílem ve formátu .DXF, DWG (AUTOCAD 2000) nebo .PLN (ARCHICAD 9,0) a dále .DOC, .XLS, .PDF a ve formátu SHP (shapefile s atributy).

4.3 V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Všechny paré budou řádně autorizovány. Paré č. 1 bude obsahovat originály dokumentů.

III.

##### Podklady pro provedení díla

Podkladem pro zpracování díla je Výzva k podání nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a dále pak opatřené materiály a podklady z oblasti urbanismu, dopravního inženýrství, ekonomiky a stavební techniky.

IV.

##### Doba plnění

- Zhotovitel provede a předá dílo:

1.1.	Projektová dokumentace bude odevzdána do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

1.2.		Kompletní dílo včetně projednání s dotčenými orgány, dalšími dotčenými subjekty a správci sítí a zařízení technické infrastruktury bude odevzdáno do 120 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.

- Před zahájením prací na zhotovení díla svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem a jeho partnery, na kterém bude upřesněn další postup, a budou stanoveny další termíny jednání. Celkový počet jednání a konzultací určí objednavatel, jejich minimální počet bude 3.

V závěru prací na díle svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s návrhem díla. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do díla.

Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI této smlouvy.

- Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné dodávce díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

##### Cena za dílo

1.	Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

|  | Cena v Kč bez DPH: | Samostatně DPH v Kč (sazba ... %): | Cena v Kč včetně DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za k.ú. Chotěvice | ………….. | ………….. | ………….. |
| Cena za k.ú. Vestřev | ………….. | ………….. | ………….. |
| Celková cena za dílo | ………….. | ………….. | ………….. |

#### Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

- Celková cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

VI.

##### Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po dokončení předmětu této smlouvy.

Právo fakturovat vzniká zhotoviteli podpisem předávacích protokolů zástupci obou smluvních stran, na základě kterých budou předávány jednotlivě dokončené dílčí etapy díla.

- Zhotovitel vystaví celkem dvě faktury, samostatně za k.ú. Chotěvice a samostatně za k.ú. Vestřev, a to dle ceny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy.

- Cena za k.ú. Chotěvice bude fakturována na Obec Chotěvice, Chotěvice čp. 275, 543 76 Chotěvice, IČ: 00277924.

- Cena za k.ú. Vestřev bude fakturována na Obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice čp. 39, 543 71 Hostinné, IČ: 00580171.

Faktury budou obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Splatnost všech faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli.

- Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dnů od jejího doručení objednateli.

VII.

##### Práva a povinnosti stran při provádění díla

- Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy je: …………………………………………………

Kontaktní osoba objednatele pro realizaci této smlouvy je: Lukeš Vladimír, 603 253 760.

- Zhotovitel postupuje podle pokynů objednatele, a to ale při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

VIII.

##### Vyšší moc

- Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

- Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

- Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

##### Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladem jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

X.

##### Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

- Převzetí celého díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Zhotovitel předloží objednateli dílo k převzetí, a to 5 dní před stanoveným datem předání díla. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty podepsat předávací protokol. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedených termínů převzato.

- Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

XI.

##### Odpovědnost za vady díla

- Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.

- V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto bez zbytečného odkladu neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele

- Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu 5-ti let od jeho předání.

XII.

##### Smluvní pokuty

- V případě prodlení s dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

## Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

##### Závěrečná ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

- Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

- Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jeden výtisk.

V Chotějovicích dne…………          	V Dolní Olešnici dne……………

……………………………………….	…………………………………………

za objednatele	zhotovitel

Obec Chotěvice	Obec Dolní Olešnice

Vladimír Lukeš	Radoslava Cermanová
starosta	starostka

V ……. dne……………

…………………………………………

zhotovitel