Obchodní podmínky -  S M L O U V A   O    D Í L O

uzavřená podle § 2586  a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník v platném znění

# I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel:	             Obec Jindřichovice,

se sídlem:                     Jindřichovice 232, 358 01  Kraslice

Statutární zástupce:      starostka Obce, paní Martina Majdáková

## IČ / DIČ:                    00259373  /   CZ 00259373

## Bankovní spojení:      ČSOB, a.s. Karlovy Vary

## Číslo účtu:	              212438899/0300

2. Zhotovitel:

#### se sídlem:

Statutární zástupce:

IČ / DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

- Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování faktur, víceprací a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

objednatele:    Jan Mareš, STAVING-INVEST s.r.o.  ve funkci TDI (odběratelská kontrola)

zhotovitele:    …...........................................         ve funkci stavbyvedoucího

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

# II. Předmět díla

- Předmětem díla je stavba ´Jindřichovice – vodovod + kanalizace – 6. etapa - U hřiště´ podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, Karlovy Vary, pod zak. č.16003 z  10/2016 a v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. 831/16/ŽP/Oža ze dne 25. 01. 2017

Jedná se o  realizaci zasíťování pozemků pro budoucí výstavu 3 RD – lokalita u hřiště v členění:

SO 01 Splašková kanalizace

- stoka ''C1'' - DN 250 – PP UR2, celková délka 99,0m

- tlaková kanalizace PE 40x3,7 mm – délka 40,0 m

- přípojka DN 150, pro RD 3 – délka 2,5m

SO 02 Vodovod

-  PE 63 x 5,8 mm, SDR 11, PN 16, délka 40,0 m

-  Vodovodní přípojka PE 32 x 2,9 mm, SDR 11, PN 16, délka 2,0 m

Na pozemcích p.p.č 3167/2, 3178, 3445/1, 3516/2, 3516/3  a 3516/4 v KÚ Jindřichovice v Krušných horách.

2. Do předmětu díla dále patří:

-	Zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

-	Veškeré práce související s uvolněním staveniště, vytyčení stavby a inženýrských sítí .

-	Veškeré předepsané atesty, zkoušky  a revize dle norem a dalších obecně platných předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality parametrů dokončeného díla. Dokončené  dílo  musí  být  v souladu  s touto  zadávací dokumentací a projektem pro stavební povolení, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací  a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento obchodní případ dohodly na závaznosti norem, uvedených v zadávací dokumentaci.

-	Geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení stavby.

-	Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.

-	Péče o nepředané objekty a konstrukce, jejich ošetřování – je sjednáno pojištění stavby. Tyto povinnosti se týkají všech částí díla včetně těch, které se ve smyslu obchodního zákoníku stávají majetkem zadavatele.

-	Závazek koordinovat práce s dalšími zhotoviteli díla tam, kde to postup prací bude vyžadovat, popř. s dalšími organizacemi, které budou v dotčeném území plnit své zájmy. Realizací stavby nebude znemožněn přístup mechanizaci záchranného systému.

-	Zhotovitel zahrnul do své nabídky a dodávky prací a do své zodpovědnosti také všechny položky, které nejsou specifikovány v poptávkových dokumentech, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce efektivního, bezpečného a trvalého provozu, pro řádnou údržbu a pro splnění garantovaných parametrů tzn. vč. poplatků za zábory veřejného prostranství a pozemků,  zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, poplatky za skládku, likvidaci veškerých odpadů , zajištění čistoty komunikací a pod.

-	Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně získání nezbytných povolení k výstavbě

dočasných objektů zařízení staveniště jsou věcí zhotovitele díla.

# III. Cena díla

- Cena za provedení díla byla stanovena podle soutěžních podmínek veřejné soutěže, výkazu výměr a projektové dokumentace  a činí:

| Cena v Kč | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena |  |  |  |

Cena prací bude pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla vč. provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla a zajištění dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know-how apod.

2.	Veškeré cenové údaje jsou uvažovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné. Tato cena bude překročitelná pouze na základě   dohody obou  smluvních  stran, a  to  zejména  z  důvodů,  vyplývajících ze  změny   obecně platných  právních  předpisů  s  dopadem  na  výši nabídkové  ceny.

- Zhotovitel potvrzuje, že prověřil zadávací dokumentaci z hlediska uvedených výměr, údajů o počtech a množství, rozvozných vzdáleností a případně zjištěné rozdíly mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby uvedl „pod čarou“, jako nezahrnuté  do  nabídkové ceny, jednoznačně  věcně  i  finančně specifikované ve své nabídce. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodující výkaz výměr. Součástí smlouvy  o dílo je položkový rozpočet.

- Cena může být změněna pouze v případě kdy při realizaci dojde výskytu nepředvídatelných prací odsouhlasených zadavatelem a  TDI ve stavebním deníku a nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN, stavebního povolení na provádění díla, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření dodatku k této smlouvě.

- Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět a/nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá a/nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace a/nebo pravomocným stavebním povolením na provedení díla, a tato pouze zpřesňují.

# IV. Doba plnění

1. 	Zahájení prací: 	01.06.2017

- Ukončení prací:

# V. Platební podmínky

      - Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude jedna  faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem skutečně provedené práce a oceněný výkaz výměr  zpracovaný zhotovitelem jako součást nabídky.

      - Pro předložení dílčích faktur se sjednává následující platební kancelář:

-   práce budou zjišťovány měsíčně po uplynutí každého měsíce,

        - dílčí  faktury  budou  vystaveny  v  členění:  cena -  bez DPH, DPH a cena celkem,

        - dílčí faktury budou vystaveny do 10-ti kalendářních dnů po uplynutí období, v němž  vzniklo  právo  fakturovat  se  splatností 30 dnů od doručení objednateli.

3.  Faktura bude mít všechny náležitosti platebního dokladu. Objednatel je oprávněn faktury, které nebude

splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisum provedených

prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  novou  fakturu  s  novým

termínem splatnosti.

- Faktura bude vystavena na objednatele a správnost bude potvrzena zmocněncem objednatele.

# VI. Projektová dokumentace

1. 	Zhotovitel zajistí realizační dokumentaci na zhotovení díla nebo jeho části (pokud  pro  provedení díla bude nezbytné s ohledem na rozsah předané dokumentace pro  stavební  řízení),   předá ji ve dvou vyhotoveních objednateli, který je ve smlouvě   pověřen výkonem odběratelské kontroly.

- Realizační dokumentace bude zpracována v členění dle dokumentace pro stavební povolení a bude:

-    respektovat projekt pro stavební povolení,

-  odsouhlasena  se  zpracovatelem projektu pro stavební povolení a to vždy písemně a za účasti objednatele,

-    respektovat  podmínky  uložené územním rozhodnutím, které je součástí zadávací dokumentace,

-    zpracovaná v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními.

- Dokumentaci skutečného provedení díla (pokud dojde k odchylkám oproti projektu pro stavební řízení) zpracuje zhotovitel v následujícím rozsahu a předá ji objednateli před zahájením přejímacího řízení  ve třech vyhotoveních a ve třech vyhotoveních dokladovou část se seznamem předávaných dokladů (tj. zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty geodetické a geometrické zaměření stavby apod.).

- Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele se zakrytím.

# VII. Staveniště

1.	Objednatel se zavazuje předat všechna staveniště v dohodnutém rozsahu  prostá všech faktických a právních vad.

- Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran .

- Zhotovitel díla bude po celou dobu výstavby až do ukončení všech zkoušek  držitelem odběrného místa el. energie a zajistí napájení el. energií i po dobu případných zkoušek.

- Zhotovitel je povinen při přejímání stavenišť prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Za takové vady se však nepovažují ty, jejichž původ  je  v   realizační  dokumentaci  zpracované    zhotovitelem.

- Hranice předaného  obvodu  staveniště  jsou  pro  zhotovitele  závazné.

- Zhotovitel bude respektovat požadavek objednatele na v případech fotbalových utkání. Práce na pozemku č. parc. 3178 proběhnou v období od 19. 6. 2017 a budou ukončeny max. 20. 07. 2017 ve finální terénní úpravě

- Objednatel předá zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo ještě: 1 vyhotovení projektu pro stavební povolení v tištěné podobě.

# VIII. Odběratelská kontrola

1. Na  stavbě   bude objednatelem   přidělen pracovník  pověřený výkonem odběratelské kontroly – technický dozor investora (TDI)  v   souladu   s  § 550 obch. zákoníku. TDI bude trvale sledovat průběh výstavby,  zejména  to,  zda   jsou práce  prováděny  podle   schválené   dokumentace, smluvních    podmínek,   technických   norem  a   ostatních   předpisů    a   v   souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací  upozorní zápisem ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům odběratelské kontroly kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

- TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena   bezpečnost  prováděného  díla,  život  nebo  zdraví  pracovníků  na stavbě. V  ostatních  případech  však  pracovník  objednatele  není   oprávněn   zasahovat   do   hospodářské činnosti zhotovitele.

- Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím  ve  stavebním   deníku.   Toto  prověření  provede TDI  do  3  pracovních  dnů  po   obdržení  písemné  výzvy  zhotovitele  zápisem  v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na  stavbě do  3   dnů  po  obdržení   písemné  výzvy   nebo  telefonické   výzvy  do  sídla zmocněnce objednatele.

- Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, atesty a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek atestů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol musí obsahovat zejména následující:

-    harmonogram prováděných prací,

-    plán kontrolních dnů stavby s termíny prováděných zkoušek.

- Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

- Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do seznamu dokladové části, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho samostatné předávané části.

- Objednatel  má  právo   zúčastňovat   se   prostřednictvím   svého   pracovníka   pověřeného

odběratelskou kontrolou všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž  právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

9. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

# IX. Záruky o dílo

1.	Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činní 60 měsíců za stavební konstrukce a stavebně montážní práce,ode dne řádného předání a převzetí díla.

- Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

- Zhotovitel předá objednateli povinnosti týkající se údržby předaného díla tak, aby byla záruka v  požadované  délce uznána nejpozději v den přejímacího řízení ukončené stavby. Nepředá - li zhotovitel tyto povinnosti bude považováno dílo po celou dobu záruky za bezúdržbové.

- Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady (nebude-li dohodnuto jinak):

-	odstranit ve lhůtě 5 dnů reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,

-    jestliže  vady  nemohou  být odstraněny, má  objednatel právo žádat slevu z ceny díla. Poskytnutí

slevy  může  být  smluvními  stranami  dohodnuto  i  v  jiných  případech, jestliže  by  provedením

oprav vznikly provozní obtíže nebo si tyto  opravy vyžádaly další investiční náklady,

- havárie budou odstraněny neprodleně bez zbytečného odkladu – max. do 24 hod.

# X. Stavební deník, kniha víceprací a změn

1. 	Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník podle českých zvyklostí. Deník bude veden v originále se 2 průpisy v souladu s § 6 a přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 O dokumentaci staveb . Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora koncepčního projektu ke změnám.

- Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autora koncepčního projektu a zástupci státního stavebního dohledu a pracovník pověřený výkonem odběratelské kontroly.

3. 	Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí  zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu zmocněnce objednatele a  od  doručení   začne  plynout  třídenní  lhůta.  Jestliže  na  zápis  nebude  odpovězeno   ve    stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

- Pro účely § 549 obch. zákoníku povede zhotovitel na stavbě samostatnou knihu víceprací, odpočtů a změn.

- Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti projektové dokumentaci vyvolaná zhotovitelem a dále práce a dodávky, které byly v dokumentaci opomenuty a bez nichž by bylo dílo  neúplné  nebo  nefunkční. I  tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i zpracovatele koncepčního projektu.

7. 	Knihu  víceprací,   odpočtů   a   změn   předloží   zhotovitel   k přejímacímu   řízení.

XI. Přejímací řízení

1.  Objednatel převezme od zhotovitele dokončenou ucelenou stavbu.

- Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol. Připravenost díla k provedení zkoušek, způsob přejímání díla a prokázaní jakostně-technických parametrů stanovuje objednatel následovně:

-   Dílo bude převzato po úplném dokončení. Stavební způsobilost stavby k převzetí bude  prokázána pro

provedením    všech   zkoušek,   předepsaných   v   zadávací   dokumentací  a schválených   plánem  kontrol  této  smlouvy. Veškeré  náklady  na  provedení potřebných zkoušek,  revizí  a  zajištění   el. energie,   vody   popř. dalších   médií   nese   zhotovitel.

-   Kromě zkoušek a dokladů výše uvedených předloží  zhotovitel k  přejímacímu  řízení další zkoušky a

revize předepsané dokumentací a normami.

-   K  přejímacímu  řízení  zhotovitel předá  doklady o likvidaci všech odpadů byly na stavbě

vyprodukovány  v souladu se zákonem č. 125/97 Sb. o odpadech   v platném  znění.

- Přejímací řízení svolá objednatel do 15 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí ukončení prací.

- Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou připraveny ke kontrole zástupci odběratelské kontroly.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady či nebyly předány dokumentace a doklady dle této zadávací dokumentace.

XII. Smluvní pokuty, rizika - pojištění

1.	V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží termíny dokončení  smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení nad sjednaný termín.

- V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle  protokolu o předání a převzetí ukončené stavby  nebo neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí ukončené stavby, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši  Kč 5 000,- za každou vadu a den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady a nedodělky v termínech těchto smluvních podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Pro úhradu oprávněných smluvních pokut je objednatel oprávněn použít i příslušnou část pozastávek, zadržených zhotoviteli.

- Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky  smluvních  stran na  náhradu  škody.

- Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanizmů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel má uzavřenou pojistku uvedeného obchodního případu u …..............................................

--------------------------------------------, která pojišťuje odpovědnost za škody způsobené zhotovitelem do výše 1.200.000,- Kč (min. ve výši předmětu plnění) z jedné škodní události.

XIII. Závěrečná ustanovení

      - Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.

      - Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

      - V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou za smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

      - Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

      - Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).

      - Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

      - Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

      - V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo.

      - Tato smlouva může  být  měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle

čl. I.

10.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podep-

saná vyhotovení.

Příloha:		položkový rozpočet stavby

| V Jindřichovicích |  | V Dne: . 2017 |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| Martina Majdáková Starostka obce Jindřichovice |  |  |