S M L O U V A   O   DÍLO   č. ……..

Uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

| Objednatel: | OBEC Lípa |
| --- | --- |
| adresa a sídlo: | Lípa 93 582 57 Lípa, Česká republika |
| jednající: | Ing. Kunc Jiří, starosta obce |
| telefon: | 569437121 |
| e-mail: | lipa@hbnet.cz |
| IČ: | 00267805 |
| Dále jen: „objednatel“ |

a

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| právní forma: |  |
| sídlo a adresa: |  |
| jednající: |  |
| telefon: |  |
| e-mail: |  |
| www stránky: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| Dále jen: „zhotovitel“ |

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

II.

Předmět a účel smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede níže uvedené práce pro akci:

Přístavba mateřské školy Lípa

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované dále v této smlouvě na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

- Závazné podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení, jsou dány stavebním povolením, projektovou dokumentací a obchodními podmínkami, které jsou nedílnými součástmi a přílohami této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy o dílo a výše uvedených obchodních podmínek.

III.

Doba a způsob plnění

- Zhotovitel zahájí realizaci díla bezprostředně po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 29. 3. 2013. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo dokončí a objednateli předá nejpozději do 15. 8. 2013.

- Pro kontrolu postupu prací bude objednatel využívat finanční harmonogram měsíčního plnění, který bude uzavřen nejpozději do 30 dnů od předání staveniště. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku provádění prací prokázat, že jím provedené stavební práce dosáhly hodnoty stanovené finančním harmonogramem, jinak se má za to, že je v prodlení.

IV.

Ce na díla a platební podmínky

- Ve smyslu § 2, odst. 2, zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se smluvní strany dohodly, že cena za plnění díla podle čl. II., odstavce 1. této smlouvy, odpovídající rozsahu plnění dle této smlouvy, je považována za cenu smluvní a maximálně možnou.

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

Cena bez DPH		Kč

DPH 		Kč

Celková cena vč. DPH:		Kč (dále jen cena)

- Zhotovitel je plátcem DPH!

- Objednatel se zavazuje uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení.

- Každá faktura (daňový doklad) bude objednateli zasílána ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:

  - název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,

  - předmět dodávky (Dílčí plnění díla) a den jejího splnění,

  - den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,

  - označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,

  - den vzniku zdanitelného plnění,

  - vyúčtování ceny díla celkem a částku k úhradě celkem.

- Cena plnění díla může být snížena, objeví-li se při provádění skutečnosti, které prokáží, že není třeba provádět některé práce a činnosti (méně práce), které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele. Snížení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran.

V.

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

- Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně v kvalitě dané platnými právními normami a závaznými předpisy, dle stavebního povolení a projektové dokumentace a dalších výchozích podkladů objednatele, jeho pokynů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

VI.

Ostatní ujednání

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:

- nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,

- nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla,

- překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 15 dní.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

  - Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je …………………., autorizovaný stavitel v oboru …………………………, specializace stavby pozemní, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT vedený pod číslem …………………………

  - Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu nejméně 10 let od předání a převzetí díla veškeré dokumenty související s realizací díla.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem, zejména § 536 a následujících o smlouvě o dílo.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

- Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

- V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

- Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být jinak zveřejněny.

- Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 4 strany textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

VIII.

Přílohy smlouvy

a) nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha smlouvy č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha smlouvy č. 2 - Položkový rozpočet

b) další přílohy smlouvy tvoří:

Příloha smlouvy č. 3 – Stavební projektová dokumentace:

-	PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, st.255, Lípa

Vypracoval: PROJEKT EFEKT s.r.o., Beckovského 1882, 580 01, Havlíčkův Brod, 11/2012

Příloha smlouvy č. 4 - Textová část zadávací dokumentace

Příloha smlouvy č. 5 - Nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací) zhotovitele

Příloha smlouvy č. 6 - Stavební povolení

| V Lípě dne: ………………. | V .................................... dne: ......……………. |
| --- | --- |

| ………………………………………..…… | ………………………………………..…… |
| --- | --- |
| za objednatele podpis | za zhotovitele razítko a podpis |