Příloha 5

S M L O U V A   O   DÍLO   č. ……..

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

| Objednatel: | Obec Lípa |
| --- | --- |
| adresa a sídlo: | Lípa 93, 582 57 Lípa |
| jednající: | Ing. Jiří Kunc, starosta |
| telefon: | +420 569 437 121; +420 602 659 977 |
| e-mail: | lipa@hbnet.cz |
| IČ: | 00267805 |
| DIČ: | CZ00267805 |
| Dále jen: „objednatel“ |

a

| Zhotovitel: | [doplní uchazeč] |
| --- | --- |
| právní forma: | [doplní uchazeč] |
| sídlo a adresa: | [doplní uchazeč] |
| jednající: | [doplní uchazeč] |
| telefon: | [doplní uchazeč] |
| e-mail: | [doplní uchazeč] |
| www stránky: | [doplní uchazeč] |
| IČ: | [doplní uchazeč] |
| DIČ: | [doplní uchazeč] |
| Bankovní spojení: | [doplní uchazeč] |
| Číslo účtu: | [doplní uchazeč] |
| Dále jen: „zhotovitel“ |

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, tj. dokončit a předat, sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Závazné podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení, jsou dány vyjádřením stavebního úřadu, projektovou dokumentací a obchodními podmínkami, které jsou nedílnými součástmi a přílohami této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy o dílo a výše uvedených obchodních podmínek.

III.

Specifikace díla

Předmětem díla této smlouvy je zhotovení stavebních prací – zateplení objektu certifikovaným vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem – ETICS a výměna výplní otvorů objektu tělocvičny v areálu Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka Lípa. Veškeré uvedené stavební práce budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. Václavem Bártlem – PROJEKCE STAVEB, Nad Rybníkem 2930, 580 01 Havlíčkův Brod.

pro projekt:

„Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa“

IV.

Doba a způsob plnění

- Zhotovitel zahájí realizaci díla bezprostředně po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno neprodleně po podpisu smlouvy, tak aby bylo možno dílo do konečného termínu dokončit. Realizace díla musí být dokončena nejpozději dne 31. 10. 2014.

- V případě nedodržení konečného termínu realizace díla stanoveného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy o dílo, z důvodů na straně zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí následující: v případě, že objednatel neobdrží dotaci určenou na financování realizace akce, jež je předmětem díla, přičemž důvodem neobdržení dotace by bylo prodloužení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

- Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost zhotoviteli včetně všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla (projektová dokumentace, zakreslení stávajícího stavu,…).

- Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dílo bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Pro kontrolu postupu prací bude objednatel využívat harmonogram výstavby, který je součástí nabídky zhotovitele a je také přílohou smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku provádění prací prokázat, že jím provedené stavební práce postupují dle harmonogramu výstavby, jinak se má za to, že je v prodlení.

V.

Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	      [doplní uchazeč] Kč

DPH 21 %	[doplní uchazeč] Kč

Celková cena vč. DPH:	[doplní uchazeč] 	Kč (dále jen cena)

- Zhotovitel je/není [uchazeč vybere správnou možnost] plátcem DPH!

- Cenu se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č. [doplní uchazeč], vedený u [doplní uchazeč], po provedení díla nebo jeho části, a to na základě faktury vyhotovené zhotovitelem, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne vystavení.

- Každá faktura (daňový doklad) bude objednateli zasílána ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:

  - název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,

  - název projektu (Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa)

  - předmět dodávky (Dílčí plnění díla) a den jejího splnění,

  - den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,

  - označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,

  - den vzniku zdanitelného plnění,

  - vyúčtování ceny díla celkem a částku k úhradě celkem.

- Cena plnění díla může být snížena, objeví-li se při provádění skutečnosti, které prokáží, že není třeba provádět některé práce a činnosti (méně práce), které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele. Snížení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran.

VI.

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

- Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy a dále výchozími podklady objednatele a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

VII.

Ostatní ujednání

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností

zhotovitele, kterými jsou:

- nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,

- nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla,

- překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 15 dní.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

  - Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je [doplní uchazeč], autorizovaný stavitel v oboru [doplní uchazeč], specializace stavby pozemní, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT vedený pod číslem [doplní uchazeč].

  - Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu nejméně 10 let od předání a převzetí díla veškeré dokumenty související s realizací díla.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky, které smlouvu doplňují. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito podmínkami.

- V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 2 vyhotoveních.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejich příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

VIII.

Přílohy smlouvy

a) nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha smlouvy č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha smlouvy č. 2 - Položkový rozpočet (soupis prací)

Příloha smlouvy č. 3 – Harmonogram výstavby

b) další přílohy

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Vyjádření stavebního úřadu

| V Lípě dne: ………………. | V .................................... dne: ......……………. |
| --- | --- |

| ………………………………………..…… | ………………………………………..…… |
| --- | --- |
| za objednatele podpis | za zhotovitele razítko a podpis |