# Příloha č. 2

# Smlouva o dílo na stavební práce

„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

# Článek I

# Smluvní strany

název zhotovitele

se sídlem

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .......................................

dále jen „zhotovitel“

a

Obec Malé Kyšice

Míru 72, 273 51  Malé Kyšice

IČ: 00640557

zastoupená:  Janem Kunou, starostou obce

Telefon: +420 312 698 813 /  +420 724 180 443

E-mail: ou.malkysice@volny.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26726141/0100

dále jen „objednatel“

uzavřely na základě § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a v souladu s ust. § 18, odst. 5  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

# Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady a nebezpečí provede akci OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (dále jen „dílo“).

- Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám, a zavazuje se veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Změna subdodavatele v průběhu plnění je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele a zhotovitel je oprávněn změnit tyto subdodavatele pouze ze závažných důvodů. Výše subdodávky nesmí překročit 20 % objemu celkové ceny díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, ani mu úpadek nehrozí a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno soudní, správní, daňové či jiné řízení na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce na majetek zhotovitele, a že neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí soudu, správního, daňového či jiného  orgánu, na základě kterého by bylo možno vůči němu vést exekuci na majetek.

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

# Článek III.

### Doba a místo plnění

- Předání a převzetí místa plnění se uskuteční ihned po podpisu smlouvy o dílo, a to na základě písemného protokolu.

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - nejpozději do 15. listopadu 2017.

- Místem plnění jsou místní komunikace v obci Malé Kyšice.

Článek IV.

Cena za dílo

- Cena za dílo byla sjednána podle cenové nabídky, kterou zpracoval zhotovitel v rámci veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy a v termínech dle čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

- Cena díla bez DPH	…………………… Kč

DPH ..….%		…………………… Kč

Cena díla, včetně DPH	…………………… Kč

(slovy:…………………………………………………………………………………….)

- Cena za zhotovení díla je položkově členěna v nabídce zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

- Cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla zahrnuje např. náklady na dopravu, instalaci, odvoz a likvidaci odpadů z dodávek, náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení staveniště, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla.

- Cenu díla je možné změnit pouze dojde-li ke změnám  obecně závazných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, které budou mít vliv na výši nebo uplatňování daně z přidané hodnoty. Tímto způsobem může dojít ke změně pouze dosud neuhrazené části ceny díla.

Článek V.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury (dále též „daňový doklad“) vystavené zhotovitelem nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla. Faktura bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Přílohou daňového dokladu bude soupis prací a dodávek, které zhotovitel provedl.

- Splatnost faktury je min. 30 kalendářních dnů od jejího vystavení za předpokladu, že k doručení faktury objednateli dojde nejpozději do jednoho týdne po jejím vystavení.

- Provedené práce, které budou vykazovat zřejmé vady, případně nebudou odpovídat této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel bude mít pochybnosti o kvalitě provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že jím vystavená faktura bude kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat tyto údaje:

- označení faktury a její číslo,

- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele,

- název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele a jeho bankovní spojení,

- název díla, číslo smlouvy,

- fakturovaná částka,

- datum vystavení a odeslání faktury,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- splatnost.

Nedílnou součást faktury tvoří protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem objednatele takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

8. V případě, že objednatel zaplatí cenu za dílo po lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení maximálně v zákonné výši (0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení).

9. Vícepráce mohou být prováděny pouze na základě písemného odsouhlasení oběma smluvními stranami. Dohody o ceně víceprací musí být dosaženo před jejich provedením.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, které se vztahují na předmět plnění smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje předat provedené dílo dle čl. II. této smlouvy nejpozději do                 15. listopadu 2017.

- O předání a převzetí provedeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla. Protokol obsahuje zejména následující náležitosti:

  - označení a číslo Protokolu o převzetí díla,

  - název a sídlo objednatele a zhotovitele,

  - odkaz na tuto smlouvu,

d) datum provedení díla,

e) případné vady zjištěné při převzetí díla objednatelem, které nebrání uvedení díla do  provozu, včetně termínu jejich odstranění. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatření a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté. Jestliže objednatel uvede v protokolu o předání a převzetí reklamované vady nebo popíše, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění vad.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

Článek VII.

Povinnosti zhotovitele

- Na prováděné dílo bude zhotovitelem veden stavební deník, do kterého budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací. Stavební deník bude objednateli a pověřené osobě denně přístupný na stavbě. Pokud objednatel nebude souhlasit se zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj své připomínky neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, aby nedocházelo ke zpožďování stavebních prací, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasí. Objednatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávající technický dozor na stavbě k provádění zápisu ve stavebním deníku, kontrole provádění díla a případnému zastavení provádění díla. Každý týden objednatel obdrží kopie zápisů ze SD za uplynulé období.

- Na stavbě budou probíhat v dohodnutý den pravidelné kontrolní dny 1 x týdně za účasti všech zainteresovaných stran.

- Zhotovitel vybuduje vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí po odsouhlasení objednatelem zařízení staveniště, a to v rozsahu  nutném pro realizaci díla. Náklady na vybudování staveniště, obstarání zařízení, ostrahu a skladování věcí nutných k provedení díla, jsou součástí předmětu díla a jeho ceny.

- Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli konat kontroly provádění díla.

- Zhotovitel předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd.

- Zhotovitel se v souladu s § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) zavazuje pověřit pracovníka ke koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele při realizaci díla. Pověřený pracovník zhotovitele proškolí jak jemu podřízené pracovníky vykonávající činnost na díle, tak i subdodavatelské firmy pro práce se zvýšeným nebezpečím požáru z předpisu požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (při práci s použitím plamene, rozbrusu atd. nutno předem požádat o vyřízení povolení pracovníka TDI).

- Po předání staveniště je zhotovitel plně odpovědný za stavební materiál a ostatní zařízení staveniště.

- Zhotovitel na vlastní náklady zajišťuje likvidaci veškerého vyprodukovaného odpadu, který vznikne při provádění díla.  Při nakládání s odpady je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako jejich původce.

- Zhotovitel je povinen zabránit úniku jakékoliv nebezpečné látky, jež by mohla jakýmkoliv způsobem negativně zasáhnout nebo poškodit majetek objednatele nebo životní prostředí nebo by mohla způsobit škody na lidském zdraví. V případě vzniku výše popsané situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a uhradit náklady na likvidaci havárie či ekologické škody v plné výši.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se léčebné, ekonomické, obchodní či technické činnosti objednatele, které zjistí nebo mu budou poskytnuty v souvislosti s činností prováděnou na základě této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené informace neposkytne třetí osobě, nevyužije jich ve vlastní prospěch ani ve prospěch třetích osob.

11. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody způsobené prováděním díla.

12. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí stavby.

Článek VIII.

Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla.

Článek IX.

###### Záruka za jakost a smluvní pokuty

Zhotovitel poskytuje následující záruky za jakost díla:

- Dílo bude po dobu ................................. způsobilé k užívání a zachová si smluvené či obvyklé vlastnosti.

- Záruční lhůta počíná běžet prvním dnem po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které se vyskytnou v záruční době a v případě havárie. Bezplatný záruční servis pokrývá i náklady na případně dodávaný materiál, cestu a práci zhotovitele.

- Zhotovitel odstraní závadu v záruční době do 14 dnů po písemném oznámení vady na                          e-mailovou adresu zhotovitele……………………………..

- V případě nedodržení termínu dokončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,- za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště podle čl. VII bod 12 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- za každý den prodlení.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu trvalé vady, která brání užívání díla a účelu, ke kterému ho objednatel objednal.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně.

Článek X.

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

- Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.

- Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

- nedodržení závazných právních, hygienických nebo technických norem nebo pravomocného rozhodnutí orgánu státní správy,

- prodlení se zhotovením díla dle této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,

- provádění díla v rozporu s touto smlouvou či s pokyny objednatele, pokud tyto pokyny nebudou v rozporu s právními, hygienickými nebo technickými předpisy.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

  - zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy,

  - zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část související s prováděním díla podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

  - zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro účast v zadávacím řízení,

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, kromě zákonných důvodů, v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani již vzniklého nároku na zaplacení smluvních pokut.

- V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda, zejména zajištěním provádění nezbytných činností do doby započetí prací novým zhotovitelem, a to za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Článek XI.

Zvláštní ujednání

#### Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

#### Při provádění díla dodrží zhotovitel příslušná ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů, upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Všechny ČSN a ON dosud platné jsou pro předmět této smlouvy závazné.

#### Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

Článek XII.

Technický dozor objednatele

- Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí.

- Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní neprodleně po tomto zjištění zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku.

- Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život  nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským  zákoníkem.

- Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny místně příslušným soudem.

- V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.

- Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl druhou stranou o to požádán.

- V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě. Každá písemnost doručená osobně se považuje za doručenou k datu vyznačenému na potvrzení o převzetí, které je přebírající smluvní strana povinna vystavit. Písemnosti zaslané e-mailem se považují za doručená v den jejich odeslání. Závažné písemnosti zasílané e-mailem musí být rovněž do dvou dnů zaslány druhé straně doporučenou poštou.

- Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy o dílo musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány, podepsány osobami oprávněnými jednat a podepisovat ve věcech smluvních a vstupují v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden  stejnopis.

- Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V ........................ dne.......................			V ........................ dne.......................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zhotovitel	objednatel