Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

se sídlem Praha 1, Na Rejdišti 1,

IČ: 70837911, DIČ: CZ70837911

Příspěvková organizace zřízená Hl.m.Praha

zastoupená ředitelem konzervatoře  MgA. Pavlem Trojanem

dále jen „objednatel“,

a

2.

Tomáš   Mědílek

Javorová  591/24   Liberec    14      460 14

IČ:71973168   DIČ: 7706212569

Zastoupena  Tomášěm  Mědílkem

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je    Oprava podlahy, výměna podlahové krytiny v objektu   Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1 (dále jen Dílo).

Specifikace díla: provedení opravy podlahy velikosti 143 m² v prostorách tanečního sálu ve druhém patře budovy Na Rejdišti 1, Praha 1 v souladu s výzvou objednatele k zaslání cenové nabídky ze dne 3.9.2013 a s  cenovou nabídkou zhotovitele  ze dne 12.9.2013.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od  23.10. do 28.10.2013.

Článek III.

Cena za  dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí        123 400,- Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty v režimu přenesené daňové povinnosti odvede objednatel.

Článek IV.

Platební podmínky

Objednavatel  nebude poskytovat zálohy. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla. Její splatnost musí být nejméně 14 dnů od doručení objednateli.

Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 1000,- Kč za  každý  započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Za prodlení s úhradou zaplatí  objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Článek VI.

Změny díla

Obě strany jsou povinny poskytovat si při projednávání změny Díla veškerou potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí potřebných dokumentů.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

Pokud v průběhu provádění díla vyvstane potřeba provedení dalších prací mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o dílo (nesprávně též uváděno vícepráce), provede Zhotovitel takové práce až na základě předchozí smlouvy s objednatelem, která bude písemná a bude mít parametry smlouvy o dílo. Musí se však jednat o plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření této smlouvy‚ které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny, ani s využitím svých odborných znalostí a zkušeností, ani s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

O vzniku takové potřeby je Zhotovitel povinen včas, úplně a písemnou formou informovat Objednatele.

Při případných jednáních o ceně prací mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o Dílo, nebude nabídková cena takových prací v jednotlivých položkách vyšší, než byla nabídková cena Zhotovitele za jednotkové ceny, které použil pro sestavení nabídkové ceny Díla.

Pro jednoznačnou evidenci a způsob provádění prací mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen vést evidenci v samostatném deníku, s podrobným popisem důvodu vzniku a rozsahu prací.

Článek VII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka ze dne 12.9.2013.

V Liberci   dne   22.9.2013

.........................................................                                 .............................................................

podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele