**Příloha č. I**

**krycí list nabídky**

|  |  |
| --- | --- |
| **název zakázky:** | **Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl** |

**Zadavatel:** Název: Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl

Sídlo: Nepoměřice 73, 285 11 Nepoměřice

IČ: 00104493

DIČ: CZ00104493

*Kontaktní osoba zadavatele* **Jméno a příjmení:** Ing. Marek Pavelec

**Tel. kontakt:** +420 739 312 759

**E-mail:** [pavelec@dotin.cz](mailto:pavelec@dotin.cz)

**Uchazeč:** Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

*Osoba zastupující uchazeče* jméno:

tel. kontakt:

e-mail:

**Nejvyšší přípustná nabídková cena:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nabídková cena* ***CELKEM*** *v Kč bez DPH* | *DPH 21%* | *Nabídková cena* ***CELKEM*** *v Kč s DPH* |
|  |  |  |

V       dne

………………………………………………………………

*jméno a příjmení stat. zástupce*

**Příloha č. II**

**Čestné prohlášení PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **název zakázky:** | **Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl** |

**Název uchazeče/ dodavatele:**

**Sídlem:**

**IČ:**

**DIČ:**

Zastoupený:

(dále jen „dodavatel“)

**Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:**

1. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
2. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
3. který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu[[1]](#footnote-1),
4. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující[[2]](#footnote-2)) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
5. který není v likvidaci,
6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
7. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
8. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
9. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
10. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
11. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu[[3]](#footnote-3)
12. vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V       dne

........................................................

*jméno a příjmení* ***statutárního orgánu***

*razítko společnost*

**Příloha č. III**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SVÉ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT DANOU ZAKÁZKU**

|  |  |
| --- | --- |
| **název zakázky:** | **Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl** |

**UCHAZEČ/DODAVATEL:**

**Název:**

**Sídlem:**

**IČ:**

**DIČ:**

Zastoupený:

(dále jen „dodavatel“)

Já, níže podepsaný, prohlašuji,

že jsem ekonomicky a finančně způsobilý pro plnění předmětu veřejné zakázky a že jsem schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z účasti v zadávacím řízení k uvedené veřejné zakázce.

V       dne

………………………………………………………………

*jméno a příjmení stat. zástupce*

**Příloha č. IV**

**REFERENČNÍ LIST**

**Název dodavatele:**

**Sídlem:**

**IČ:**

**DIČ:**

Zastoupený:

(dále jen „dodavatel“)

**Název objednatele:**

**Sídlem:**

**IČ:**

**DIČ:**

Kontakt (telefon, příp. email):

Zastoupený:

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **POPIS ZAKÁZKY** | **………………………………….** |
| **MÍSTO PLNĚNÍ** | **………………………………….** |
| **TERMÍN DODÁNÍ STROJE** | **………………………………….** |
| **CENA BEZ DPH V KČ** | **………………………………….** |

V       dne

…………………………………………………

*jméno a příjmení odpovědného*

*zástupce objednatele*

**Příloha č. V**

**VZOR NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO pro zakázku**

|  |  |
| --- | --- |
| **název zakázky:** | **Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl** |

**č. [………………….]**

*uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,*

*mezi těmito stranami:*

1. **SMLUVNÍ STRANY**
   1. **Objednatel: Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl**

Sídlo: Nepoměřice 73, 285 11

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

1. smluvních: Ing. Miroslav Měšťánek, Hana Míchalová
2. technických: Ing. Miroslav Měšťánek

IČ: 00104493

DIČ: CZ00104493

Zápis v OR/ŽR: spisová značka DrXCVII 292 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 1404584/0600

*(dále jen* ***,,objednatel“****)*

*a*

**1.2 Zhotovitel:** **……………………………………..**

Sídlo: **……………………………………..**

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: **……………………………………..**

b) technických: **……………………………………..**

IČ: **……………………………………..**

DIČ: **……………………………………..**

Zápis v OR/ŽR: **……………………………………..**

bankovní spojení: **……………………………………..**

číslo účtu: **……………………………………..**

adresa pro doručování: **……………………………………..**

*(dále jen* ***,,zhotovitel“****, společně s objednatelem také jako* ***„smluvní strany“****)*

* Oprávněné osoby:

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

1. za objednatele: Ing. Miroslav Měšťánek
2. za zhotovitele: **……………………………………..**

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

za objednatele: Ing. Miroslav Měšťánek

za zhotovitele: **……………………………………..**

* Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. – koordinátor BOZP

……………………………………. (bude doplněn objednatelem při podpisu smlouvy o dílo v případě, že na staveništi budou splněny limity Předpisu č. 309/2006 Sb. a/nebo Předpisu č. 591/2006 Sb. - Práce se zvýšeným rizikem)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

# **VÝKLAD POJMŮ**

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

* **„Bankovní záruka**“ prostředek zajištění závazku zhotovitele za řádné provedení díla.
* **„Den“** znamená kalendářní den.
* **"Dílo"** je definováno v článku III. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle zadávacích podmínek objednatele
* **"DPH"** znamená daň z přidané hodnoty.
* **"Materiály a zařízení"** zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu díla.
* **"Mechanické dokončení"** znamená, že dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno
* **„Měsíc“** znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.
* **„Místo provádění díla“** znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
* **"Nabídka zhotovitele"** znamená nabídku předloženou zhotovitelem.
* **„Objednatelem“** je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
* **„Podzhotovitelem“** je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
* **„Položkovým rozpočtem“** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
* **"Práce"** znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
* **"Předávací protokol"** znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel
* **"Převzetí"** znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
* **„Příslušnou dokumentací“** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
* **„PRV“** znamená Program rozvoje venkova na období 2014–2020.
* **„Pravidla“** značí Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
* **"Smlouva"** znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při realizaci díla.
* **"Staveniště"** znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
* **"Subdodavatel nebo Subdodavatelé"** znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a subdodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy.
* **„Týden“** znamená sedm po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle týdnů připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.
* **"ZDPH"** znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
* **"Zpoždění způsobená Objednatelem"** znamená jakékoliv zpoždění nebo zanedbání objednatele splnit povinnosti dle této smlouvy, pokud takové zpoždění nebo zanedbání není způsobeno neplněním závazků z této smlouvy na straně zhotovitele nebo úmyslným či nedbalostním jednáním zhotovitele či kteréhokoliv subdodavatele.
* **„Zadávací podmínky“** značí podmínky dané objednatelem pro nabídku zhotovitele v souladu s Pravidly pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
* **„Zhotovitelem“** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.

# **PŘEDMĚT SMLOUVY**

* 1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.
  2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl (dále v textu jen „dílo“). Specifikace díla včetně technické specifikace technologií a položkového rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
  3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
  4. Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se dokumentací. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel a předá tuto zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště; převzetí příslušné dokumentace potvrdí zhotovitel objednateli písemně.
  5. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. V zadávací dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ závazné.

Součástí díla je zejména:

1. SO 01 Dojírna – stavební náklady, Základní verze dojírny a Měření nádoje, identifikace

Součástí díla je také:

* zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v případě, že dojde ke změnám oproti projektové dokumentaci,
  + vytyčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich zabezpečení proti poškození, pokud objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm,
  + provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z předané dokumentace, dále i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých součástí díla.
  1. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené vedle projektové dokumentace též obecně závaznými právními předpisy.
  2. Místo plnění:

- SO 01 Dojírna, parcely 91/3 a 91/4 v katastrálním Nepoměřice

# **DOBA PLNĚNÍ**

* 1. Dílo specifikované v článku III. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Předání staveniště: nejpozději 15 dní před zahájením stavebních prací

Zahájení realizace: nejpozději do 1. 6. 2017

Předpokládaná doba plnění: do 31. 12. 2017

Místo plnění zakázky: st. 91/3 a 91/4 v katastrálním území Nepoměřice

* 1. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 15 dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

# **CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

* 1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy celkovou cenu ve výši ……………, slovy: …………… korun českých, (dále jen „cena díla“). Cena díla je tvořena součtem položek položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena díla v CZK** | | | |
| Předmět | Cena bez PDH | Částka DPH | Cena s DPH |
| SO 01a Dojírna (stavební náklady) | ……………………… | ……………………… | ……………………… |
| SO 01b Základní verze dojírny - Technologie | ……………………… | ……………………… | ……………………… |
| SO 01c Měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita | ……………………… | ……………………… | ……………………… |
| **Celkem** | ……………………… | ……………………… | ……………………… |

* 1. V ceně díla není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována společně s cenou díla ve výši dle platných právních předpisů.
  2. Cena díla se sjednává jako cena maximální. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje).

* 1. Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů uvedených v bodě 5.3. písm. c) a d), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Jakékoli změny díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu dokončení díla. U prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 2), bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena určena dle cenové soustavy ÚRS.
  2. Cena díla bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivu souvisejících s plněním předmětu zakázky. Cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
  3. Rozpis ceny je uveden v **položkovém rozpočtu, jehož úplnost se zaručuje** a který je nedílnou součástí cenové nabídky **(příloha č. 2 této smlouvy)** a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Položkový rozpočet dále slouží pro účely:
* fakturace,
* ocenění víceprací,
* ocenění méněprací.
  1. Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.
  2. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
  + objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  + objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
  + se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  + se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že

1. ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy,
2. ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č.2, a
3. ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.
   1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla resp. jeho část specifikovaná v odst. 5.1 tohoto článku, bude placena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně ve lhůtách stanovených zákonem se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vždy po skončení kalendářního měsíce přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla.

Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Tento soupis (zjišťovací protokol) zhotovitel předloží objednateli jako nedílnou součást faktury, bez které je faktura neplatná. Objednatel se zavazuje tento soupis provedených prací (zjišťovací protokol) vrátit zhotoviteli v termínu do 5-ti pracovních dnů od dne jeho předložení, a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami.

Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 4 stejnopisů.

* 1. Zhotovitel je povinen na fakturách – daňových dokladech rozlišit zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona o DPH a zdanitelná plnění, ze kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a a 92e zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno.
  2. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne data doručení. Dnem úhrady je den odeslání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu, a pokud takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
  3. Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelem. Objednatel požadavky na členění sdělí zhotoviteli písemně do 14 dnů od uzavření takové dohody, případně nejpozději 14 dnů před vystavením prvního daňového dokladu.
  4. Položkový rozpočet je zpracován dle katalogu stavebních prací a materiálů ÚRS Praha a.s. aktuální ve lhůtě pro podání nabídky v zadávacím řízení (dále jen „katalog“). Ceny jednotlivých položek položkového rozpočtu nesmí být výší než ceny podle katalogu. V případě zjištění překročení ceny za jednotlivou položku položkového rozpočtu se cena této položky snižuje na cenu dle katalogu a v souladu s tímto se snižuje celková cena díla. Zhotovitel se zavazuje do 14-dnů od vyrozumění objednatelem o překročení ceny uhradit rozdíl ceny díla určený v souladu s tímto článkem.

# **ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

* 1. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
  2. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
  3. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně dva (2) pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou v ceně díla.
  4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na vyžádání Objednateli. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost podle předchozí věty, je povinen nahradit příslušné pracovníky takovými, u kterých doloží doklad o příslušné kvalifikaci.
  5. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li dílo prováděno v rozporu s projektovou dokumentací nebo v rozporu se schválenými změnami a to i při dílčích činnostech, kdy by následným pokračováním mohla vzniknout vada nebo dílčí část či dílo samotné neodpovídalo kvalitativnímu provedení, či projektové dokumentaci. Po dobu přerušení prací je současně i přerušena fakturace týkající se dílčího celku, tj. odpovídajícího stavebního objektu SO dle položkového rozpočtu. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební deník je povinen vést zhotovitel.
  6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí nebo dílo či jeho dílčí část již provedl v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své vlastní náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
  7. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
  8. Pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce je povinen koordinátora jmenovat objednatel.
  9. Zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení termínu dokončení díla v případě nepříznivých klimatických podmínek omezujících provádění prací způsobem podle závazných předpisů, norem a obecně uznávaných technologických postupů bez vynaložení mimořádných nákladů nepředpokládaných touto smlouvou a nabídkou zhotovitele (dále jen **„Překážky v provádění díla“**). Pokud taková situace nastane, bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku. Práce nedotčené klimatickými podmínkami budou pokračovat bez přerušení. V pochybnostech bude použito údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Ustanovení první věty tohoto odstavce se neuplatní v případě, že v jednom kalendářním měsíci se vyskytne méně než 3 (tři) pracovní dny, které lze považovat ve smyslu první věty tohoto odstavce za Překážky v provádění díla. Budou-li práce zhotovitelem nebo jeho subdodavateli prováděny v daném měsíci pravidelně i v sobotu, v neděli nebo o svátcích budou za pracovní dny pro účely tohoto ujednání považovány i tyto dny nebo ty z těchto dnů, ve kterých budou práce pravidelně konány.
  10. Minimálně jedenkrát za 14 dní budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní subdodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracovávaný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.
  11. Zhotovitel je povinen zpracovávat a min. 1 měsíčně aktualizovat celkový harmonogram stavby, který bude dále detailně zpracováván vždy pro nejbližších 14 dní a to zejména s předpokladem pro výzvy, přejímky a povolení činností, které mají za následek zakrývání dílčích částí nebo jiné výzvy, přejímky a povolení nezbytné pro další činnost. Tento detailní 14-ti denní harmonogram slouží k časové přípravě nezbytné pro zajištění účasti oprávněných osob a zhotovitel je povinen jej aktualizovat min. 1 týdně nebo při každé změně, která má vliv na dotčené stěžejní termíny.

# **SUBDODAVATELÉ A DALŠÍ DODAVATELÉ**

* 1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším subdodavatelem nebo subdodavateli.
  2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence subdodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti subdodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

# **STAVEBNÍ DENÍK**

* 1. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá zhotovitel.
  2. Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným dalším osobám podle této smlouvy.
  3. Stavební deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních podmínkách, záznam o provedení všech zkoušek jakosti, odchylky od zadávací dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla, přerušení dílčích nebo celkových stavebních prací i jejich opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dílčích nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.
  4. Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné (například uzavření bednění bez možnosti případných oprav, betonáž celků, apod.) Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 1 pracovní den před činností, která je předmětem povolení. Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zpracovávaným harmonogramem dle bodu 6.10.
  5. Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení svoje vyjádření, jinak se má zato, že se záznamem souhlasí.
  6. Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta.
  7. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán objednateli, kopii si ponechá zhotovitel. Stavební deník je ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál stavebního deníku kdykoliv ho k tomu objednatel vyzve, a to i v případě skončení smlouvy jinak než splněním.

# **STAVENIŠTĚ**

* 1. Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení, na kterém se provádí realizace díla. Objednatel je povinen staveniště vyklidit a takto vyklizené staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Objednatel zašle zhotoviteli písemně výzvu k převzetí staveniště minimálně pěti dnů před určeným datem předání. Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 4.2. této smlouvy.
  2. Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště a v jeho rámci podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
  3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství ČR, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace objednateli.
  4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem své činnosti.
  5. Zhotovitel je povinen na své náklady za podmínky součinnosti objednatele zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla (nezahrnuje zkušební provoz a zkoušky), k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo. Přípojné body pro dodávku elektřiny, vody a ostatních médií zajistí na své náklady objednatel, a to o dostatečné kapacitě pro výstavbu. Přípojné body budou určeny při předání staveniště a budou jeho součástí. Nelze-li zajistit samostatné měření pro zhotovitele z důvodů na straně objednatele, nese objednatel náklady za neměřená média.
  6. Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.
  7. Zhotovitel odstraní zařízení stanoviště a vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

# **VLASTNICTVÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

* 1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla objednatelem.
  2. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněni podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osoby, pověřené touto smlouvou popřípadě plnou mocí.
  3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá objednatel **přejímací řízení**. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a to písemným oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.
  4. **K předání díla, resp. jeho části**, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé, a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. **Předávací protokol** musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
  5. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
  6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
  7. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
  8. Za **řádně provedené (ukončené) dílo** je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.
  9. **Vadou** se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. **Nedodělkem** se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

# **ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ**

* 1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.
  2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců. U speciálních stavebních konstrukcí a prací, případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení je možné stanovit délku záruční lhůty s ohledem na záruku poskytovanou výrobcem těchto strojů a zařízení, zhotovitel je však povinen ji řádně odůvodnit. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.
  3. Vady uplatňované v záruční lhůtě objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu během záruční doby e-mailem na adresu ………………. Objednatel je povinen nahlášenou vadu označit nebo popsat její projevy a místo výskytu.
  4. Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá, do 48 hodin od nahlášení vady.
  5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození vyšší mocí. Záruku Zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou zařízení, která není v souladu s předanou dokumentací.

# **DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY**

* 1. V případě **prodlení zhotovitele s dokončením díla** v termínu dle smlouvy a jeho předáním je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
  2. V případě **prodlení s úhradou faktur** - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z částky neuhrazené platby za každý den prodlení.
  3. Nedodrží-li **zhotovitel termín odstranění vady** z přejímacího řízení, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a den prodlení.
  4. Nedodrží-li **zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště** po ukončení prací, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
  5. Nedodrží-li **zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované** v záruční době, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
  6. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody; tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

1. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**
   1. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy (po celou dobu realizace) bude pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám, způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky v minimální výši 8 000 000,- Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodné události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu  plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.
   2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na tom, že způsobí-li zhotovitel objednateli škodu, odpovídá zhotovitel za tuto škodu pouze do výše ceny díla dle této smlouvy.
   3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zástupců oprávněných jednat za jednotlivé smluvní strany.
   4. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.
   5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky na úhradu kupní ceny z důvodu nepřiznání tj. neschválení dotace v rámci I. výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020 pro žádost: Investice do zemědělského podniku - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl s registračním číslem: 15/001/0411j/563/000185. Schválením dotace se rozumí uveřejněním seznamu schválených dotací na stránkách poskytovatele dotace [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
2. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
   1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

* 1. Dodavatel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  2. Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám (zejména pracovníkům SZIF, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, kontrolního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek. Toto ustanovení umožňuje výše uvedeným pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči dodavateli stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci.
  3. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do roku 2026.
  4. Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.
  5. Ukáže-li se kterékoliv ujednání v této smlouvě v rozporu se ZVZ, pravidly určenými pro Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 nebo se souvisejícími předpisy nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvě, nevyplývá-li jinak z donucujících ustanovení právních předpisů, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ujednání ujednáním platným a v souladu se shora uvedenými předpisy, které bude nejbližší účelu rozporného ujednání, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.
  6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – Technická specifikace technologií

příloha č. 2 – Položkový rozpočet

příloha č. 3 – Potvrzení o pojištění, případně kopie pojistných smluv zhotovitele

příloha č. 4 – Seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

* 1. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.
  2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V […] dne […]

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |

…………………………………………… ……………………………………………….

**Příloha č. 1- TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE DOJENÍ (ZÁKLADNÍ VERZE) | | |
| Technické parametry a výbava | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené parametry** |
| Paralelní 2x13 | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Hrazení rybinového dojícího stání vč. montáže – 20 ks | | |
| Šířka paralelního stání | Min. 69 cm | ……… cm |
| Hrudní zábrana pro hromadný přítlak dojnic | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Vertikální pohyb hrudní zábrany pro rychlý odchod dojnic | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Hydraulická jednotka s elektromotorem pro ovládání hrudních zábran | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Nerezový kálecí žlab včetně nerezového roštu | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Nerezová okopová hrana | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Tunel vzduchotechniky – 20 ks | | |
| Nerezové čelo | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Výška | min. 52 cm | ……… cm |
| Šířka | min. 24 cm | ……… cm |
| Hydraulická pohonná jednotka 1ks | | |
| S elektromotorem | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Schody do jámy dojiče vč. zábradlí | | |
| Počet schodů - 2 ks | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Hydraulické ovládání vstupních branek a rychlého odchodu | | |
| Včetně ventilů | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| 4 okruhy | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Vývěvy vč. elektromotoru, mazacího ústrojí a odlučovače – 2 ks | | |
| Výkon vývěvy při 50 kPa | min. 2 000 l/min | ……… l/min |
| Možnost regulace otáček od 20 do 100 % | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Hlučnost vývěvy | max. 85 dB | ……… dB |
| Patkový elektromotor | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Výkon elektromotoru | min. 5,5 kW | ……… kW |
| Frekvenční měnič pro 2 vývěvy vč. čidla – 1 ks | | |
| Zobrazení aktuální spotřeby elektrické energie na displeji | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Zobrazení aktuální výšky podtlaku na displeji | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Zobrazení údaje o celkové spotřebě elektrické energie | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Vzdušník – 1 ks | | |
| Nerezový materiál | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Tloušťka materiálu | min. 2,5 mm | ……… mm |
| Objem | min. 80 l | ……… l |
| Elektromagnetický pulzátor – 26 ks | | |
| Pulzátor pro asynchronní pulzaci | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Strukové násadce vč. příslušenství (pouzdra, návlečky, hadice) – 26 ks | | |
| Strukový násadec s průhledítkem | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Tělo strukového pouzdra z nerez materiálu | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Dopínání strukové návlečky během životnosti min. 1 x | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Rozdělovač dojícího stroje – 26 ks | | |
| Objem | min. 300 ml | ……… ml |
| Průtok | min. 16 l/min | ……… l/min |
| Vývody na průměr hadic | min. 19 mm | ……… mm |
| Nerezové potrubí mléčné (společné s proplachovým) – 26 ks | | |
| Průměr | min. 102 mm | ……… mm |
| Tloušťka stěny | min. 1 mm | ……… mm |
| Nerezové spojky s možností uzemnění | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Zokruhovaná větev potrubí v minimálním průměru 102 mm po celé délce | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Nerezové potrubí proplachové (společné s mléčným) – 26 ks | | |
| Průměr | min. 40 mm | ……… mm |
| Tloušťka stěny | min. 1 mm | ……… mm |
| Nerezové spojky s možností uzemnění | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Podtlakové potrubí – 26 ks | | |
| PVC materiál | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Průměr | min. 90 mm | ……… mm |
| Sběrná nádoba vč. odlučovače – 1ks | | |
| Objem nádoby | min. 120 l | ……… l |
| Objem odlučovače | min. 12 l | ……… l |
| Možnost vizuální kontroly obsahu nádoby prostřednictvím průhledítka | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Výkon mléčného čerpadla | min. 12 m3/hod | ……… m3/hod |
| Nádoba obsahuje dvě mléčná čerpadla (výkon každého čerpadla min. 12 m3/hod.) | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Mléčný filtr – 1ks | | |
| Nerezová filtrační vložka | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Stahovací válec – 26 ks | | |
| Nerezový materiál | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Délka max. 600 mm | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Škrtič – 26 ks | | |
| Nerezový materiál | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Injektor – 2 ks | | |
| Vzduchový injektor | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Proplachové trysky – 26 ks | | |
| Proplachové trysky vč. nerez držáku | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Automatické dezinfekční zařízení vč. senzoru a dávkovacího čerpadla – 1 ks | | |
| Zpětná paměť událostí | min. 15 událostí | ……… událostí |
| Doba délky proplachu | min. 20 – max. 40 min | ……… min |
| Variabilní počet kroků dezinfekce | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Možnost přímého ovládání externích zařízení | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Koryto na vodu – 1 ks | | |
| Z nerezového materiálu | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Včetně víka | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Ostřikovací pistole – 13 ks | | |
| S hadicí vč. rozvodů v jámě dojiče | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Elektrický rozvaděč dojírny – 1 ks | | |
| Podružný elektrický rozvaděč dojírny | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Senzor automatického startu vč. montáže – 26 ks | | |
| Senzor automatického startu rychlého dojení | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Měřič mléka s automatickým snímáním dojícího stroje vč. instalačního materiálu a odsátí zbytkového mléka z dojící soupravy – 26 ks | | |
| Průtočnost bez zvýšeného kolísání podtlaku | min. 14 kg/min | ……… kg/min |
| Překročení přesnosti měření mléka v kg | max. 2 % | ……… % |
| Zobrazení min. 6–místného čísla na panelu | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Napájecí zdroj měřičů | min. 1000 VA | ……… VA |
| Identifikace, řízení stáda a sledování pohybové aktivity dojnic pro dojírnu 2x13 | | |
| Software pro řízení stáda a sledování pohybové aktivity dojnic s minimální kapacitou 1 000 ks | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Obchozí anténa identifikace | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Ovladače identifikace pro sledování pohybové aktivity dojnic | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Počítač včetně monitoru, tiskárny, záložního zdroje a operačního systému – 1 ks | | |
| Paměť min. 4 GB RAM | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Operační systém | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Pevný disk HD – systémový disk SSD s kapacitou min. 180 GB, sekundární pevný disk s kapacitou min. 500 GB | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Záruka min. 24 měsíců On-site (v místě instalace) | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Monitor – rozlišení monitoru min. 1680x1050 bodů / 22“ s repro externím mikrofonem pro komunikaci | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Záložní zdroj | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Tiskárna – laserová, černobílá | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Flash disk pro externí zálohování dat | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Identifikační známka dojnic – 450 ks | | |
| Obsahuje jediné číslo zvířete (6-místné) | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Zaznamenává pohybovou aktivitu 24 hodin denně (snímání na dojírně) | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Měření délky a periody ležení | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Sledování komfortu zvířat | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| Výstraha blížícího se otelení | Technologie splňuje parametr | ANO/NE |
| *Pozn.: V rámci technologie dojírny je nutné zohlednit montáž a potřebný instalační materiál v počtu 26 stání.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHLADÍCÍ TANK NA MLÉKO POČET: 1 KS | | |
| Technické parametry a výbava | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené parametry** |
| Chlazení mléka 1 ks | | |
| horizontální tank s přímým chlazením | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| objem | min. 9 200 l | ……… l |
| tank z nerezové oceli třídy 18/10- AISI 304 či lepší materiál | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| samočistitelná mléčná výpust | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| řízení chlazení mléka pomocí elektronické jednotky včetně digitální indikace teploty mléka na LCD displeji | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| plně automatické protokolování údajů o chlazení, míchání, sanitaci a případných poruchách | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| automatická sanitace včetně automatického dávkování sanitačních prostředků | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| chladící rozvody osazeny termostatickými expanzními ventily | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| Chladící jednotky 2 ks | | |
| výkon | Min. 23 000 kcal/h | ……… kcal/h |
| s řízenou ventilací | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| s řízeným vstřikováním chladiva | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| Ovládací panel 1 ks | | |
| Ovládací panel pro přepínání 2 ks jednotek mezi chladicími tanky včetně propojení a spojovacího materiálu (automatické) | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| Rekuperace tepla o objemu 1x min. 1 500 l (1 sada) | | |
| nádoba na rekuperaci tepla s dvěma šneky (min. tl. stěny 3 mm) o objemu min. 1 500 l včetně izolace, teploměru, vývodů pro napojení | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| oběhové čerpadlo pro chladicí jednotku s výkonem min. 23 000 kcal/h (součástí chladící jednotky) | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| deskový výměník tepla pro chladící jednotku s výkonem min. 23 000 kcal/h (součástí chladící jednotky) | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| Předchlazení mléka na teplotu min. 22 °C pomocí trubkových předchladičů – 2 ks | | |
| Trubkový předchladič – nerezová vnitřní spirála pro mléko s průměrem potrubí 20x1 mm a nerezová vnější spirála pro proudění vody s průměrem potrubí 28x1 mm s min. délkou spirály 12 m | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| Napojení na rozvod mléčného potrubí z dojírny (průměr 40 mm) | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| Elektrické ventily pro ovládání průtoku vody v době sanitace dojírny, včetně rozvodu vody s napojením na rozvod vody z hlavního přívodu 2“ ukončený mechanickými ventily | Technologie splňuje tento parametr | ANO/NE |
| *Pozn.: V rámci technologie chlazení je nutné zohlednit montáž a potřebný instalační materiál pro chladicí tank a příslušenství.* | | |

**Příloha k SoD č. 2 - Položkový rozpočet**

**Příloha k SoD č. 3 - Potvrzení o pojištění, případně kopie pojistných smluv zhotovitele**

**Příloha k SoD č. 4 - Seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky**

**Seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| **název zakázky:** | **Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl** |

V souladu s požadavkem zadavatele zadávací dokumentace uvádím seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit předmět zakázky. Uchazeč uvede své subdodavatele, jejichž prostřednictvím předpokládá zakázku zajistit (postačuje uvést ty, u nichž uchazeč předpokládá, že budou plnit více než 10% z ceny zakázky).

A)

Dodavatel ………………………………………………………………………..……………

se sídlem ………………………………………………………………………………………

zastoupený…..…………………………………………………………………………

IČ: ……………………………………………………………………………………………

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: ……………………………………………………………

**Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat:** ………………………

B)

Dodavatel ………………………………………………………………………..……………

se sídlem ………………………………………………………………………………………

zastoupený…..…………………………………………………………………………

IČ: ……………………………………………………………………………………………

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: ……………………………………………………………

**Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat:** ………………………

C)

Dodavatel ………………………………………………………………………..……………

se sídlem ………………………………………………………………………………………

zastoupený…..…………………………………………………………………………

IČ: ……………………………………………………………………………………………

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: ……………………………………………………………

**Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat:** ………………………

V       dne

………………………………………………………………

*jméno a příjmení stat. zástupce*

**UCHAZEČ:**

**VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZEV ZAKÁZKY:** | **Dojírna - Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl** |

**ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDKY:**

**DOTin s.r.o.**

Žižkova tř. 12

37001 České Budějovice

1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-2)
3. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-3)